- Утверждена

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 июля 2011 г. N 531

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА"

НА 2007 - 2011 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения

и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы

федеральной целевой программы "Национальная

технологическая база" на 2007 - 2011 годы

Наименование подпрограммы    - подпрограмма "Развитие отечественного

станкостроения и инструментальной

промышленности" на 2011 - 2016 годы

федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база" на

2007 - 2011 годы

Дата принятия решения о      - распоряжение Правительства Российской

разработке подпрограммы        Федерации от 21 октября 2010 г. N 1824-р

Государственные заказчики    - Министерство промышленности и торговли

подпрограммы                   Российской Федерации,

Министерство образования и науки

Российской Федерации

Государственный заказчик -   - Министерство промышленности и торговли

координатор подпрограммы       Российской Федерации

Основные разработчики        - Министерство промышленности и торговли

подпрограммы                   Российской Федерации

Цель и задачи подпрограммы   - целью подпрограммы является создание и

развитие в России производств тех

категорий импортозамещающих средств

машиностроительного производства, которые

относятся к технологиям двойного

назначения и наиболее востребованы

стратегическими организациями

машиностроительного и оборонно-

промышленного комплексов

(авиастроительного, ракетно-космического,

судостроительного и

энергомашиностроительного).

Для достижения поставленной цели

необходимо решить следующие задачи:

разработка и подготовка серийного

производства конкурентоспособных

импортозамещающих средств

машиностроительного производства (прежде

всего механообрабатывающего оборудования и

инструмента), необходимых для

технологического перевооружения российских

стратегических машиностроительных

организаций;

организация высокоэффективных

производственных участков и цехов по

выпуску разработанных средств

машиностроительного производства в ведущих

российских организациях станкостроительной

и инструментальной промышленности, в том

числе создание условий для развития

специализированного станкостроения;

создание условий для развития российских

системных интеграторов, специализирующихся

на технологическом аудите и

технологическом перевооружении

машиностроительных производств с

преимущественным использованием

отечественного механообрабатывающего

оборудования и инструмента, в том числе

формирование единых методик проведения

технологического аудита и технологического

перевооружения стратегических

машиностроительных организаций

Важнейшие целевые            - в результате реализации подпрограммы

индикаторы и показатели        должно быть создано:

подпрограммы                   не менее 30 новых видов многокоординатных

высокопроизводительных металлорежущих

станков с числовым программным

управлением, относящихся к

технологическому оборудованию двойного

назначения;

не менее 8 новых видов кузнечно-прессовых

машин с числовым программным управлением,

относящихся к технологическому

оборудованию двойного назначения;

не менее 17 систем (модельных рядов, гамм,

семейств) наукоемких комплектующих

изделий, обеспечивающих производство

оборудования двойного назначения, прежде

всего гибких модульных систем,

унифицированных агрегатов и комплектующих

изделий для специального станкостроения;

не менее 15 новых видов измерительного

оборудования двойного назначения, в том

числе специализированных средств измерения

размеров, формы и параметров качества

поверхности, обеспечивающих производство

прецизионного механообрабатывающего

оборудования и инструмента;

не менее 14 новых видов инструментальных

систем, в том числе модельных рядов, гамм,

семейств инструментов и

специализированного оборудования для

производства инструмента;

не менее 22 новых видов оборудования

двойного назначения для изготовления

деталей без механической обработки, в том

числе литейных машин, оборудования для

производства деталей из композиционных

материалов и установок послойного синтеза;

не менее 45 новых компьютерных систем

автоматизированного проектирования,

расчета, моделирования, технологической

подготовки производства, поддержки

жизненного цикла средств

машиностроительного производства,

машиностроительной продукции и

технологических систем, включая

отечественное лицензируемое программное

ядро для 3-мерного графического

моделирования;

не менее 12 компьютерных систем для

разработки и поддержки проектов

технологического перевооружения

организаций высокотехнологичных отраслей

машиностроения;

не менее 19 регламентов проведения ремонта

и технического обслуживания

технологического оборудования,

используемого в высокотехнологичных

отраслях машиностроения, а также типовых

проектов его модернизации;

не менее 9 специализированных компьютерных

систем для создания и обеспечения работы

корпоративных центров подготовки и

переподготовки кадров.

Объем продукции, выпускаемой на созданных

производственных участках (в ценах 2010

года), должен составить не менее 4500 млн.

рублей за весь период реализации

подпрограммы

Сроки и этапы реализации     - 2011 - 2016 годы.

подпрограммы                   Подпрограмма реализуется в 2 этапа.

На первом этапе (2011 - 2013 годы)

основной упор делается на выполнение

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию

механообрабатывающего оборудования и

инструмента, необходимого российскому

машиностроению, в первую

очередь его стратегическим

высокотехнологичным отраслям. На этом

этапе предусматриваются научно-

исследовательские

и опытно-конструкторские работы по

созданию инструментария для реализации

проектов технологического перевооружения

машиностроительных производств системными

интеграторами, использующими

преимущественно российское

механообрабатывающее оборудование.

Капитальные затраты направляются на

развитие (техническое перевооружение)

головного инжинирингового центра.

На втором этапе (2014 - 2016 годы) при

продолжении научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ планируются

более значительные затраты на капитальные

вложения, обеспечивающие создание

производств разработанного

механообрабатывающего оборудования и

инструмента в российских организациях на

условиях государственно-частного

партнерства

Объемы и источники           - объем финансирования на 2011 - 2016 годы

финансирования                 (в ценах соответствующих лет) составляет

26480 млн. рублей,

в том числе за счет средств федерального

бюджета - 13440 млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы - 10590 млн.

рублей;

капитальные вложения - 2550 млн. рублей;

прочие расходы - 300 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 13040

млн. рублей

Ожидаемые конечные           - к концу 2016 года реализация

результаты реализации          предусмотренных подпрограммой мероприятий

подпрограммы и показатели      обеспечит достижение следующих

социально-экономической        результатов, определяющих ее социально-

эффективности                  экономическую эффективность:

ликвидация критической зависимости

российских стратегических организаций

машиностроительного и оборонно-

промышленного комплексов

(авиастроительного, ракетно-космического,

судостроительного и

энергомашиностроительного) от поставки

зарубежных технологических средств

машиностроительного производства;

обеспечение технологического

перевооружения организаций российского

машиностроения и процесса постоянного

воспроизводства и совершенствования

применяемых ими технологий производства;

повышение научно-технического и

производственного потенциала отечественной

станкостроительной и инструментальной

промышленности, а также создание в

организациях отрасли новых рабочих мест и

условий по их дальнейшему кадровому

развитию.

Достижение важнейших целевых индикаторов и

суммарный эффект от реализации

подпрограммы обеспечат ее полную

окупаемость за счет налогового возврата по

налогу на добавленную стоимость и налогу

на прибыль не позднее конца 2018 года

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Проблему социально-экономического развития России, на решение которой направлена подпрограмма, можно определить как неготовность долгосрочного обеспечения технологической независимости российского машиностроения, прежде всего его стратегических отраслей, за счет развития отечественного производства средств машиностроительного производства, в частности станкостроительной и инструментальной промышленности.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, определены высокотехнологичные сектора экономики, в которых Российская Федерация обладает наибольшими потенциальными конкурентными преимуществами, в том числе авиационная, судостроительная и ракетно-космическая отрасли промышленности, атомный энергопромышленный комплекс, энергетическое машиностроение, а также поставлены целевые ориентиры роста машиностроительного комплекса, в частности доля машиностроения в структуре экономики должна составить в 2020 году 23 процента по сравнению с 14,9 процента в 2007 году.

Машиностроение является основой технологической и, как следствие, экономической независимости государства. При этом необходимо учитывать, что эффективность и конкурентоспособность машиностроения определяются качественным и количественным составом применяемых средств машиностроительного производства, прежде всего механообрабатывающего оборудования. Ускоренное развитие машиностроения требует форсированной модернизации российских машиностроительных организаций, оснащенных сегодня в большинстве случаев технологическим оборудованием, устаревшим морально и физически. В связи с этим первостепенное значение получает задача технологического перевооружения российских машиностроительных организаций.

Решение этой задачи сопряжено с необходимостью обеспечить технологическое перевооружение и дальнейшее инновационное воспроизводство применяемых в стратегических отраслях машиностроения средств производства преимущественно за счет внутренних ресурсов. Иначе технологическая независимость стратегических отраслей, определяющих обороноспособность и безопасность страны, составляющих основной потенциал инновационного роста, будет утрачена. Дальнейшее развитие этих отраслей будет полностью зависеть от зарубежных поставщиков технологического оборудования.

Страны с высокоразвитым многоотраслевым машиностроением, сопоставимые с Россией, ориентируются на оснащение своего машиностроения или по крайней мере его стратегически важных отраслей в основном за счет продукции собственной станкостроительной и инструментальной промышленности. Станкостроительная и инструментальная промышленность является одной из важнейших фондообразующих отраслей, техническое состояние которой во многом определяет уровень развития российского машиностроения и всей экономики.

Основная проблема, препятствующая обеспечению технологической независимости и технологической модернизации жизненно важных для страны стратегических отраслей российского машиностроения, заключается в том, что состояние российской станкостроительной и инструментальной промышленности сегодня не позволяет ей предложить российским организациям конкурентоспособное импортозамещающее механообрабатывающее оборудование в необходимом количестве по многим номенклатурным позициям. Отечественное станкостроение, занимавшее второе место в мире по физическим объемам производства, с 1991 года в результате количественного и качественного регресса, произошедшего на фоне быстрого развития станкоинструментальной промышленности в других странах мира, все больше сдает свои позиции, не выдерживая конкуренции с растущим импортом.

Анализ состояния и тенденций развития российской станкостроительной и инструментальной промышленности не позволяет рассчитывать на то, что проблема обеспечения технологической независимости российского стратегического машиностроения будет решена стихийно, под воздействием рынка, без активного вмешательства государства. Экстраполяция наблюдаемой динамики развития отрасли на ближайшее будущее приводит к выводу о том, что отставание темпов роста производства станкоинструментальной продукции от темпов роста машиностроения будет продолжаться. Вместе с тем в российской экономике не наблюдается серьезных структурных изменений, следствием которых в ближайшие годы могло бы стать опережающее увеличение объемов производства станкоинструментальной промышленности. Сдерживающими факторами для развития отрасли в ближайшей и среднесрочной перспективе остаются экономический кризис и давление импорта.

В последние предкризисные годы мировое производство металлообрабатывающего оборудования увеличивалось быстрыми темпами (в 2003 - 2007 годах в среднем на 17 процентов в год) и достигло в 2007 году 71 млрд. долларов США. Отечественное станкостроение осталось вне общемировой тенденции роста, в 2007 году Россия занимала 22-е место в мире (202,2 млн. долларов США) по производству металлообрабатывающего оборудования, серьезно уступая лидерам мирового станкостроения - Японии (14,4 млрд. долларов США), Германии (12,7 млрд. долларов США) и Китаю (10,1 млрд. долларов США).

В 2000 - 2005 годах, когда большинство отраслей экономики России активно развивались, по многим видам продукции станкостроения происходило сокращение объемов производства. Станкостроение устойчиво развивалось лишь с 2006 года по III квартал 2008 г., когда до него докатилась волна инвестиционного спроса, вызванного развитием российского машиностроения - основного потребителя станкоинструментальной продукции.

С началом экономического кризиса производство механообрабатывающего оборудования и инструмента начало быстро сокращаться и к концу 2009 года снизилось по основным видам продукции в 2 - 3 раза. Тенденции дальнейшего развития производства механообрабатывающего оборудования и инструмента представляются резко отрицательными.

Платежеспособный спрос организаций российского машиностроения в условиях экономического кризиса с конца 2008 года значительно сократился. Тем не менее потребность (потенциальный спрос) российского машиностроения в механообрабатывающем оборудовании очень велика, что обусловливается крайне высоким уровнем износа. Парк механообрабатывающего оборудования, обеспечивающий российское машиностроение, с 1990 года сократился примерно на 1 млн. единиц и составляет сегодня около 1,3 - 1,5 млн. единиц. В среднем за указанный период ежегодно из парка оборудования было выведено более 60 тыс. станков. Возраст более 50 процентов оборудования превышает 20 лет и скоро перейдет или уже перешел критическую отметку в 26 лет, которая соответствует 100-процентному физическому износу оборудования.

В последние годы быстро росла доля импорта во внутреннем потреблении станков и инструмента, достигающая сегодня почти 90 процентов. При этом отечественное станкостроение сумело освоить производство отдельных видов станков, конкурентоспособность которых подтверждается высокой долей экспорта в российском производстве механообрабатывающего оборудования. Тем не менее по многим товарным позициям станкостроения и инструментальной промышленности российское производство либо отсутствует, либо производимая в России продукция уступает зарубежным аналогам в техническом отношении.

По большинству видов технологических средств машиностроительного производства потребности российского машиностроения, особенно стратегических организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов, удовлетворяются за счет импорта. Без вмешательства государства станкостроение в России в ближайшие годы может утратить возможность выполнять функции фондообразующей отрасли для российского машиностроения, в результате чего машиностроение попадет в тотальную импортную зависимость от поставщиков механообрабатывающего оборудования и инструмента иностранных государств.

Имеющие принципиальное значение для обеспечения технологической независимости российского машиностроения станкостроительные организации в условиях глобального экономического кризиса не имеют собственных ресурсов развития. Более того, кризисное сокращение спроса на их продукцию ставит под вопрос их дальнейшее существование. Однако станкостроение представляет собой компактную отрасль (не более 100 небольших организаций с долей в промышленном производстве, составляющей менее 1 процента), что делает возможным его целенаправленную масштабную поддержку государством при относительно небольших затратах.

Учитывая, что зарубежные станкостроители в условиях глобального экономического кризиса испытывают значительные трудности, которые не будут преодолены в ближайшей перспективе, Россия может вывести отечественное производство средств машиностроительного производства на траекторию ускоренного посткризисного роста, что, в свою очередь, обеспечит условия для независимого от воли других государств опережающего развития российского машиностроения.

Государственный заказ на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и капитальные вложения (долевое участие государства в инвестиционных проектах) как основные инструменты программно-целевого метода хорошо согласуются с задачами, которые необходимо выполнить для решения системной проблемы обеспечения технологической независимости российского машиностроения за счет развития собственного станкостроения. Решение системной проблемы требует разработки и организации серийного выпуска российскими организациями станкостроительной и инструментальной промышленности значительного количества новых видов конкурентоспособных средств машиностроительного производства.

Указанные задачи не могут быть решены иным методом и без участия государства в силу недостатка собственных средств у российских организаций станкостроительной и инструментальной промышленности, низкой рентабельности производства, неблагоприятного прогноза внутреннего и внешнего спроса на их продукцию и практической недоступности для них банковских кредитов.

Низкая инвестиционная привлекательность отечественного станкостроения препятствует притоку капитала в отрасль из экономически эффективных сырьевых секторов российской экономики и иностранных государств. Несмотря на значительный внутренний спрос на станкоинструментальную продукцию, ставка на привлечение иностранных инвестиций в отрасль, в том числе в форме организации совместных предприятий при государственной поддержке, не имеет перспективы, пока рентабельность внутрироссийского производства механообрабатывающего оборудования и инструмента не превзойдет рентабельность их импорта.

Объем и социально-экономическая значимость задач подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы (далее - подпрограмма), необходимость капитальных вложений в развитие производства конкурентоспособного механообрабатывающего оборудования и инструмента выходят за рамки возможностей подпрограммы отдельного ведомства, поэтому форма подпрограммы федеральной целевой программы представляется наиболее целесообразной.

Реализация подпрограммы предусматривает:

восполнение недостатка у российских производителей завершенных разработок конкурентоспособных образцов механообрабатывающего оборудования и инструмента в результате проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с привлечением ноу-хау ведущих зарубежных научных и производственных организаций в форме прямой покупки ноу-хау у его владельцев;

развитие (техническое перевооружение) головного инжинирингового центра за счет капитальных вложений, предусматриваемых подпрограммой;

стимулирование создания системных интеграторов в виде организаций с частной формой собственности посредством разработки инструментария для технологического перевооружения машиностроительного производства, в частности программных систем, методик и типовых проектных решений.

Сформулированная проблема долгосрочного обеспечения технологической независимости российских стратегических машиностроительных организаций силами отечественного станкостроения и инструментальной промышленности имеет 2 аспекта. Первый аспект (научно-технический) выражается в необходимости восполнения недостатка у российских производителей завершенных разработок конкурентоспособных образцов механообрабатывающего оборудования и инструмента. Второй аспект (инфраструктурный) выражается в необходимости создания в России организаций - системных интеграторов, консолидирующих рыночные предложения российских производителей механообрабатывающего оборудования и поставляющих конечным потребителям (машиностроительным организациям) завершенные производственные участки и линии, что необходимо с учетом исторически сложившейся узкой специализации российских производителей механообрабатывающего оборудования.

Учитывая невозможность решения проблемы обеспечения технологической независимости российского машиностроения за счет развития собственного станкостроения иным методом, кроме программно-целевого, необходимо рассмотреть 2 варианта решения первого аспекта сформулированной системной проблемы:

решение задачи разработки и организации серийного производства конкурентоспособных средств машиностроительного производства, превосходящих по своим техническим характеристикам и показателю, характеризующему соотношение цены и качества, лучшие зарубежные аналоги, исключительно силами российских разработчиков;

решение указанной задачи с привлечением ноу-хау ведущих научных и производственных организаций иностранных государств и организация серийного производства в кооперации с партнерами иностранных государств.

Преимуществом первого варианта является обеспечение поступления бюджетных средств отечественным разработчикам, что, в свою очередь, будет способствовать развитию их научного потенциала.

Однако современные кадровые возможности российских организаций-разработчиков, их научно-технический потенциал, опыт создания современных конкурентоспособных образцов оборудования и инструмента не соответствуют объему и требуемому качеству работ, которые необходимо выполнить для решения поставленной задачи.

Последние 15 лет российские отраслевые научно-проектные и производственные организации были вынуждены вести разработки новых видов механообрабатывающего оборудования и инструмента в условиях хронического недофинансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и растущего дефицита научных и инженерных кадров. В результате число доведенных до серийного производства перспективных разработок, соответствующих мировому уровню развития станочных и инструментальных технологий, невелико. При этом представленные разработки, являясь новшеством для нашей страны, часто не превосходят лучшие зарубежные аналоги.

Технологический прорыв может быть обеспечен за счет целенаправленного привлечения зарубежного ноу-хау. С этой целью необходимы:

привлечение иностранных компаний - носителей ноу-хау в качестве инвесторов в российскую станкостроительную и инструментальную промышленность;

покупка иностранных компаний - носителей ноу-хау российскими организациями станкостроительной и инструментальной промышленности и внутрикорпоративный перенос ноу-хау;

прямая покупка ноу-хау у его зарубежных владельцев.

Для обеспечения эффективного использования зарубежного ноу-хау должны быть соблюдены следующие условия:

зарубежное ноу-хау необходимо привлекать для выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по которым российские организации выступают в качестве основных разработчиков;

зарубежное ноу-хау должно привлекаться в комплекте с услугами по его адаптации к российским разработкам и созданию на его основе российских образцов механообрабатывающего оборудования и инструмента;

с привлечением зарубежного ноу-хау необходимо создавать условия для дальнейшего развития созданного на его основе механообрабатывающего оборудования и инструмента уже без участия зарубежных партнеров.

Для решения второго аспекта сформулированной проблемы обеспечения технологической независимости российского машиностроения за счет развития собственного станкостроения предусматривается создание и последовательное развитие российских системных интеграторов, реализующих в машиностроительных организациях проекты технологического перевооружения, включающие проектирование, поставку, монтаж и пусконаладочные работы комплектных производственных участков и линий, состоящих преимущественно из произведенного в России механообрабатывающего оборудования. Возможными вариантами решения этого аспекта проблемы являются:

создание системных интеграторов в форме организаций с государственным участием, в том числе за счет капитальных вложений, предусматриваемых подпрограммой;

стимулирование создания системных интеграторов в виде организаций с частной формой собственности за счет привлечения предусматриваемых подпрограммой средств из внебюджетных источников и финансируемой за счет средств подпрограммы организационно-методической и научно-технической поддержки системных интеграторов посредством разработки инструментария для технологического перевооружения машиностроительных производств, в частности программных систем, методик и типовых проектных решений.

Опыт развитых стран показывает, что фирмы - системные интеграторы обычно представляют собой специализированные малые и средние организации с небольшой капитализацией. Эффективная работа системного интегратора обеспечивается быстрой реакцией на изменяющуюся конъюнктуру рынка и профессиональной работой маркетинговых подразделений. Для таких организаций больше подходит частная форма собственности с непосредственным участием собственника в процессе управления.

Структура себестоимости проектов технологического перевооружения в российских условиях такова, что основная прибыль образуется при перепродаже купленного у производителей оборудования, а не при проектировании комплектных производственных систем. В связи с этим деятельность системного интегратора может быть рентабельной, в случае если он покупает оборудование у производителей по более низким, чем для остальных потребителей, ценам или получает от производителей эксклюзивное право на продажу их оборудования. В случае если эти условия не будут соблюдены участвующими в реализации подпрограммы российскими производителями механообрабатывающего оборудования и инструмента, то создание системных интеграторов не даст необходимого эффекта вне зависимости от участия и поддержки государства.

С учетом того, что значительная часть реализуемых сегодня проектов технологического перевооружения машиностроительных организаций финансируется при участии федерального бюджета, необходим головной государственный инжиниринговый центр, координирующий проекты технологического перевооружения и деятельность системных интеграторов. В задачи такого центра должно войти и создание наиболее критичных для стратегических машиностроительных организаций специальных технологических средств производства двойного назначения, которые необходимы в небольших количествах и потому не имеют серьезной рыночной перспективы.

- II. Основная цель и задачи подпрограммы, сроки и этапы

реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

Целью комплекса государственных мероприятий, важной составной частью которых выступает подпрограмма, является достижение такого уровня развития отечественной станкостроительной и инструментальной промышленности в научно-техническом, производственном и инфраструктурном аспектах, при котором станкоинструментальная промышленность могла бы устойчиво обеспечивать российское машиностроительное производство, прежде всего организации его стратегических отраслей, большинством необходимых видов механообрабатывающего оборудования и инструмента, превосходящих по своим техническим характеристикам и конкурентоспособности лучшие зарубежные аналоги.

Целью подпрограммы является создание и развитие в России производств тех категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства, которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительным, ракетно-космическим, судостроительным и энергомашиностроительным).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

разработка и подготовка серийного производства конкурентоспособных импортозамещающих средств машиностроительного производства (прежде всего механообрабатывающего оборудования и инструмента), необходимых для технологического перевооружения российских стратегических машиностроительных организаций;

организация высокоэффективных производственных участков и цехов по выпуску разработанных средств машиностроительного производства в ведущих российских организациях станкостроительной и инструментальной промышленности, в том числе создание условий для развития специализированного станкостроения;

создание условий для развития российских системных интеграторов, специализирующихся на технологическом аудите и технологическом перевооружении машиностроительных производств с преимущественным использованием отечественного механообрабатывающего оборудования и инструмента, в том числе формирование единых методик проведения технологического аудита и технологического перевооружения стратегических машиностроительных организаций.

Успешное планомерное решение указанных задач даст результаты, которые являются важнейшими целевыми индикаторами эффективности подпрограммы. С этой целью планируется создать:

не менее 30 новых видов многокоординатных высокопроизводительных металлорежущих станков с числовым программным управлением, относящихся к технологическому оборудованию двойного назначения;

не менее 8 новых видов кузнечно-прессовых машин с числовым программным управлением, относящихся к технологическому оборудованию двойного назначения;

не менее 17 систем (модельных рядов, гамм, семейств) наукоемких комплектующих изделий, обеспечивающих производство оборудования двойного назначения, прежде всего гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения;

не менее 15 новых видов измерительного оборудования двойного назначения, в том числе специализированных средств измерения размеров, формы и параметров качества поверхности, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего оборудования и инструмента;

не менее 14 новых видов инструментальных систем, в том числе модельных рядов, гамм, семейств инструментов и специализированного оборудования для производства инструмента;

не менее 22 новых видов оборудования двойного назначения для изготовления деталей без механической обработки, в том числе литейных машин, оборудования для производства деталей из композиционных материалов и установок послойного синтеза;

не менее 45 новых компьютерных систем автоматизированного проектирования, расчета, моделирования, технологической подготовки производства, поддержки жизненного цикла средств машиностроительного производства, машиностроительной продукции и технологических систем, включая отечественное лицензируемое программное ядро для 3-мерного графического моделирования;

не менее 12 компьютерных систем для разработки и поддержки проектов технологического перевооружения организаций высокотехнологичных отраслей машиностроения;

не менее 19 регламентов проведения ремонта и технического обслуживания технологического оборудования, используемого в высокотехнологичных отраслях машиностроения, а также типовых проектов его модернизации;

не менее 9 специализированных компьютерных систем для создания и обеспечения работы корпоративных центров подготовки и переподготовки кадров.

Создаваемые опытные образцы оборудования, комплектующих изделий, инструментальных систем, компьютерные (информационные) системы, типовые проектные решения, методики технологического перевооружения и технологического аудита должны являться тиражируемыми продуктами, имеющими общеотраслевое и межотраслевое значение, предназначенными для реализации на внутреннем российском рынке и поставки на экспорт.

Создаваемые регламенты проведения ремонта и технического обслуживания технологического оборудования, типовые проекты его модернизации и учебно-методические комплексы должны являться информационными материалами, имеющими общеотраслевое и межотраслевое значение, распространяемыми их разработчиками бесплатно в целях научно-технического и кадрового обеспечения модернизации стратегических отраслей машиностроения.

Процесс создания оборудования и комплектующих изделий должен завершаться организацией их серийного производства в российских организациях станкоинструментальной промышленности. В результате реализации подпрограммы в российских организациях планируется создать 12 производственных участков по выпуску разработанной продукции. Годовая мощность создаваемого производства приоритетного оборудования и комплектующих изделий двойного назначения составит:

672 единицы технологического оборудования и средств измерения на сумму не менее 3250 млн. рублей в год (в ценах 2010 года);

550 единиц наукоемких комплектующих изделий на сумму 350 млн. рублей (в ценах 2010 года).

Суммарный объем годового выпуска вновь созданной в результате реализации подпрограммы продукции оценивается в размере не менее 10,5 млрд. рублей в 2017 году (в ценах 2010 года).

Подпрограмма реализуется в 2011 - 2016 годах в 2 этапа, что обусловлено взаимосвязью научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализуемых в рамках подпрограммы, и капитальных вложений в организацию серийного производства результатов этих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

На первом этапе (2011 - 2013 годы) основной упор делается на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию механообрабатывающего оборудования и инструмента для российского машиностроения, в первую очередь для его стратегических высокотехнологичных отраслей. На этом этапе предусматриваются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию инструментария для реализации проектов технологического перевооружения машиностроительных производств системными интеграторами, использующими преимущественно российское механообрабатывающее оборудование. Капитальные затраты направляются на развитие (техническое перевооружение) головного инжинирингового центра.

На втором этапе (2014 - 2016 годы) при продолжении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ планируются более значительные затраты на капитальные вложения, обеспечивающие создание производств разработанного механообрабатывающего оборудования и инструмента в российских организациях на условиях государственно-частного партнерства.

Срок реализации подпрограммы при выполнении всех ее условий достаточен для достижения ее цели и решения сформулированной проблемы обеспечения технологической независимости российского машиностроения за счет развития собственного станкостроения.

Оценка эффективности подпрограммы основывается на системе важнейших индикаторов и показателей реализации подпрограммы.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

- III. Мероприятия подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения в партнерстве с зарубежными разработчиками, зарубежными и российскими инвесторами мероприятий подпрограммы по следующим тематическим направлениям:

направление 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего оборудования";

направление 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего инструмента";

направление 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления высокоточных деталей сложной формы без применения механообработки";

направление 4 "Разработка и организация тиражирования компьютерных систем обеспечения жизненного цикла (от разработки до утилизации) высокотехнологичной машиностроительной продукции";

направление 5 "Создание институциональных и кадровых условий для модернизации, воспроизводства и развития машиностроительных технологий, прежде всего двойного назначения, востребованных организациями высокотехнологичных отраслей машиностроения".

Мероприятия подпрограммы определены на основании анализа передовых технологий машиностроительного производства и реализующего их технологического оборудования, применяемых российскими организациями технологий и оборудования, научно-технического и производственного потенциала отечественных организаций станкоинструментальной промышленности.

В рамках направления 1 проекты по созданию новой продукции включают в себя стадию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и стадию постановки продукции на серийное производство. Стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ концентрируется на создании опытных образцов прецизионного высокопроизводительного автоматизированного оборудования, не производимого в России, прежде всего отнесенного международными соглашениями к оборудованию (технологиям) двойного назначения. По завершении стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ созданное оборудование должно быть поставлено на серийное производство в одной или нескольких российских организациях. Капитальные затраты, связанные с постановкой на серийное производство, финансируются в основном за счет средств внебюджетных источников, а для наиболее приоритетных видов продукции - при долевом участии федерального бюджета.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые на первом этапе (2011 - 2013 годы) реализации подпрограммы, приведены в приложении N 2.

Инвестиционные проекты по направлению 1 концентрируются на организации в условиях государственно-частного партнерства высокоэффективных производственных участков и цехов по выпуску разработанного механообрабатывающего оборудования в российских станкостроительных организациях. По результатам реализации каждого мероприятия предусматривается как минимум один инвестиционный проект. Инвестиционные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы, приведены в приложении N 3.

В рамках направления 1 предусматривается ряд мероприятий (мероприятия 1 - 7).

Мероприятие 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для механической обработки металлических деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 4 мкм" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 13 - 15 новых видов высокоскоростных прецизионных металлорежущих станков с числовым программным управлением, в частности:

токарно-фрезерных обрабатывающих центров с контурным управлением по 5 координатам;

расточно-сверлильно-фрезерных обрабатывающих центров с глобусными столами и 2-координатными шпиндельными головками;

круглошлифовальных станков с контурным управлением по 3 или более координатам.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка по производству обрабатывающих центров с числовым программным управлением для механической обработки металлических деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 4 мкм", в рамках которого создается производство мощностью не менее 50 вновь разработанных обрабатывающих центров в год.

Мероприятие 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для электрофизической, электрохимической, лучевой и струйной обработки деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 10 мкм" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 8 - 10 новых видов прецизионных многокоординатных станков с числовым программным управлением для электрофизической, электрохимической, лучевой и струйной обработки деталей сложной формы из металлов и неметаллических конструкционных материалов, в частности:

электроэрозионных проволочных станков с контурным управлением по 5 координатам;

электроэрозионных станков для работы объемным электродом с контурным управлением по 5 координатам;

лазерных станков для резки, сварки и поверхностной обработки с контурным управлением по 5 координатам;

прочих станков, в том числе основанных на новых физических принципах для лучевой и струйной обработки с контурным управлением по 3 или более координатам.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию:

инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства прецизионных многокоординатных лазерных станков", в рамках которого создается производство мощностью не менее 50 вновь разработанных лазерных комплексов в год;

инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства прецизионных электроэрозионных станков", в рамках которого создается производство мощностью не менее 200 вновь разработанных электроэрозионных станков в год.

Мероприятие 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для обработки деталей с погрешностями размеров менее 100 нм" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 5 - 7 новых видов сверхпрецизионных станков с числовым программным управлением для механической обработки деталей специального назначения из металлических и неметаллических материалов, в частности:

токарных станков для алмазного точения асферических деталей с контурным управлением по 2 и более координатам;

токарных станков для обработки миниатюрных деталей приборов;

станков для финишной абразивной обработки.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства ультрапрецизионных токарных станков для обработки деталей с погрешностями размеров менее 100 нм", в рамках которого создается производство мощностью не менее 12 вновь разработанных ультрапрецизионных станков в год.

Мероприятие 4 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства специализированного оборудования для прецизионной размерной механической обработки деталей сложной формы из неметаллических материалов" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 8 - 10 новых видов высокопроизводительных станков с числовым программным управлением для прецизионной размерной механической обработки деталей сложной формы из неметаллических материалов, в частности:

станков для высокоскоростной обработки специальных конструкционных легкообрабатываемых материалов (полимерных материалов, дерева) с контурным управлением по 5 координатам;

станков для обработки графита с контурным управлением по 5 координатам;

специализированных станков для обработки композиционных материалов с контурным управлением по 5 координатам;

станков для обработки деталей из сверхтвердых материалов с контурным управлением по 2 или более координатам.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства специализированного оборудования для прецизионной размерной механической обработки деталей сложной формы из природного камня и конструкционной керамики", в рамках которого создается производство мощностью не менее 50 вновь разработанных специализированных станков в год.

Мероприятие 5 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для высокоточной обработки деталей методами пластического деформирования" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 8 - 10 новых видов высокопроизводительных кузнечно-прессовых машин с числовым программным управлением для изготовления деталей сложной формы из металлических материалов методами пластического деформирования, в частности:

горячих изостатических прессов, включая специальную оснастку, для обработки (изготовления) средне- и крупногабаритных деталей сложной формы;

ротационно-давильных станков с контурным управлением по 2 и более координатам и рабочим усилием более 60 кН;

прецизионных кузнечно-прессовых машин для изготовления деталей сложной формы из металлического листа методами пластического деформирования (гибки, вальцовки, вырубки);

гидравлических прессов двойного действия, включая специальную оснастку.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства прецизионного оборудования для высокоточной обработки листовых деталей методами пластического деформирования", в рамках которого создается производство мощностью не менее 200 вновь разработанных комплексов для листовой обработки.

Мероприятие 6 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения в высокотехнологичных отраслях машиностроения" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 17 - 19 новых видов гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения, в частности:

модульной системы с числовым программным управлением с открытой программной и аппаратной архитектурой, переналаживаемым интерфейсом пользователя, гибко адаптируемой к различным видам специальных станков;

семейств (гаммы, модельные ряды) прецизионных высокоскоростных электрошпинделей различного назначения;

семейств (гаммы, модельные ряды) комплектных прецизионных цифровых электро-, гидро- и пневмоприводов с вращательными и линейными актуаторами широкой номенклатуры;

семейств (гаммы, модельные ряды) прецизионных направляющих качения, скольжения, магнитные, гидро- и аэростатические;

семейств (гаммы, модельные ряды) прецизионных измерителей (датчиков) угловых и линейных перемещений;

прочих комплектующих изделий для специального станкостроения в высокотехнологичных отраслях машиностроения.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства прецизионных высокоскоростных электрошпинделей для тяжелых обрабатывающих центров", в рамках которого создается производство мощностью не менее 500 вновь разработанных прецизионных высокоскоростных электрошпинделей в год.

Мероприятие 7 "Разработка средств измерения размеров, формы и параметров качества поверхности, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего оборудования" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 9 - 11 новых видов специализированных средств измерения размеров, формы и параметров качества поверхности, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего оборудования, в частности:

автоматизированных стендов для сборки, испытаний и балансировки высокоскоростных и прецизионных модулей вращения широкой номенклатуры (электрошпинделей, поворотных координат станков и роботов);

автоматизированных стендов, обеспечивающих производство прецизионных линейных направляющих;

портальных и консольных координатно-измерительных машин с числовым программным управлением микронной и субмикронной точности, включая специальную оснастку и программно-математическое обеспечение;

прочих специализированных средств измерения для станкостроения.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства координатно-измерительных машин", в рамках которого создается производство мощностью не менее 20 вновь разработанных координатно-измерительных машин в год.

В рамках направления 2 проекты по созданию новой продукции включают в себя стадию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и стадию постановки продукции на серийное производство. Стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ концентрируется на создании опытных образцов прецизионного высокопроизводительного инструмента, не производимого в России, превосходящего по своим техническим характеристикам лучшие мировые аналоги. По завершении стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ созданный инструмент должен быть запущен в серийное производство в одной или нескольких российских организациях. Капитальные затраты, связанные с постановкой на серийное производство, финансируются за счет средств внебюджетных источников, а для наиболее приоритетных видов продукции - при долевом участии федерального бюджета.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые в рамках направления 2 на первом этапе (2011 - 2013 годы) реализации подпрограммы, приведены в приложении N 2 к подпрограмме.

В рамках направления 2 предусматривается ряд мероприятий (мероприятия 8 - 10).

Мероприятие 8 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного высокопроизводительного режущего инструмента с геометрически определенной режущей кромкой из металлических и неметаллических материалов" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 8 - 10 образцов инструментальных систем и технологического оборудования, обеспечивающего производство конкурентоспособного прецизионного высокопроизводительного режущего инструмента с геометрически определенной режущей кромкой из металлических и неметаллических материалов, в частности:

семейств (гаммы, модельные ряды) концевого твердосплавного инструмента с износостойкими покрытиями;

семейств (гаммы, модельные ряды) режущего инструмента из синтетических сверхтвердых материалов;

семейств (гаммы, модельные ряды) керамического режущего инструмента;

технологического оборудования для упрочнения (повышения износостойкости) режущего инструмента всех видов;

прочих инструментальных систем для высокотехнологичных отраслей машиностроения;

прочего специализированного технологического оборудования для производства инструмента.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства вакуумно-плазменных установок для упрочнения режущего, штампового и мерительного инструмента", в рамках которого создается производство мощностью не менее 20 вновь разработанных вакуумно-плазменных установок в год.

Мероприятие 9 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного высокопроизводительного абразивного режущего инструмента" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 4 - 6 образцов инструментальных систем и технологического оборудования, обеспечивающего производство конкурентоспособного прецизионного высокопроизводительного абразивного режущего инструмента, в частности:

семейств (гаммы, модельные ряды) высокопористых шлифовальных кругов;

семейств (гаммы) абразивных сред для финишной и суперфинишной обработки;

семейств (гаммы, модельные ряды) инструмента и специализированных автоматизированных систем для прецизионной правки шлифовальных кругов;

прочих абразивных инструментов для высокотехнологичных отраслей машиностроения;

специализированного технологического оборудования для производства абразивного инструмента.

Мероприятие 10 "Разработка средств измерения формы и размеров, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего инструмента" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 4 - 6 новых видов специализированных средств измерения формы и размеров, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего инструмента, в частности:

автоматизированных систем для оптического контроля размеров и формы механообрабатывающего инструмента;

автоматизированных систем для контроля параметров поверхностного слоя и покрытия инструмента;

прочих специализированных средств измерения для инструментального производства.

В рамках направления 3 проекты по созданию новой продукции включают в себя стадию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и стадию постановки продукции на серийное производство. Стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ концентрируется на создании опытных образцов прецизионного высокопроизводительного автоматизированного оборудования, не производимого в России, отнесенного международными соглашениями к оборудованию (технологиям) двойного назначения. По завершении стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ созданное оборудование должно быть запущено в серийное производство в одной или нескольких российских организациях. Капитальные затраты, связанные с постановкой на серийное производство, финансируются за счет средств внебюджетных источников.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые в рамках направления 3 на первом этапе (2011 - 2013 годы) реализации подпрограммы, приведены в приложении N 2 к подпрограмме.

Инвестиционные проекты по направлению 3 концентрируются на организации на условиях государственно-частного партнерства высокоэффективных производственных участков и цехов по выпуску разработанного оборудования в российских станкостроительных организациях. По результатам реализации каждого мероприятия предусматривается как минимум один инвестиционный проект (приложение N 3 к подпрограмме).

В рамках направления 3 предусматривается ряд мероприятий (мероприятия 11 - 13).

Мероприятие 11 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления деталей из композиционных материалов" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 5 - 7 новых видов оборудования с числовым программным управлением для изготовления деталей из композиционных материалов, в частности:

автоматических выкладочных головок и шпулярников для выкладки препрегов в виде лент и групп нитей из полимерных композиционных материалов на сложнопрофильные крупногабаритные формы;

автоматизированных высокопроизводительных комплексов для многокоординатной выкладки, сухой и мокрой намотки сложнопрофильных незамкнутых и замкнутых оболочковых форм из полимерных композиционных материалов, включая специальное программно-математическое обеспечение;

автоматизированного оборудования для производства деталей из металлокомпозитов и композитной керамики.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства выкладочных головок", в рамках которого создается производство мощностью не менее 50 вновь разработанных выкладочных головок в год.

Мероприятие 12 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для высокоточного литья деталей сложной формы из металлических и неметаллических материалов" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 10 - 12 новых видов оборудования для высокоточного литья и спекания деталей сложной формы из металлических и неметаллических материалов, в частности:

автоматизированных установок для высокоточного литья черных и цветных сплавов под давлением по выплавляемым моделям;

автоматизированных установок для синтеза и реакционного спекания деталей из керамики;

автоматизированного оборудования для изготовления заготовок и деталей методами порошковой металлургии;

термопластавтоматов и ротационных автоматов для высокоточного литья деталей сложной формы специального назначения;

прочего литейного оборудования специального назначения.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства автоматизированного литейного оборудования", в рамках которого создается производство мощностью не менее 50 вновь разработанных комплектов литейного оборудования в год.

Мероприятие 13 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления готовых деталей и функциональных прототипов методами послойного синтеза" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 4 - 6 новых видов оборудования с числовым программным управлением для изготовления готовых деталей и функциональных прототипов методами послойного синтеза, в частности:

высокопроизводительных установок для селективного лазерного спекания деталей и прототипов деталей из металлических и керамических порошков;

автоматизированных установок для изготовления деталей сложной формы методами гальванопластики;

прочего оборудования для послойного синтеза полнофункциональных деталей и обработки деталей после послойного синтеза с целью улучшения их свойств.

Наряду с проектами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанное мероприятие предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение механосборочного участка для производства установок лазерного селективного спекания прецизионных металлических и керамических деталей", в рамках которого создается производство мощностью не менее 20 вновь разработанных установок лазерно-селективного спекания в год.

В рамках направления 4 проекты по созданию новой продукции включают в себя стадию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и стадию организации тиражирования. Стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ концентрируется на создании импортозамещающих лицензируемых компьютерных систем проектирования, технологической подготовки производства, планирования и управления производством, обеспечения эксплуатации и утилизации сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей машиностроения. Создаваемые в рамках проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ компьютерные системы должны основываться на новых научных и (или) научно-технических результатах и представлять собой научную и (или) научно-техническую продукцию в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике". По завершении стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должно быть организовано тиражирование созданных компьютерных систем силами одной или нескольких российских организаций. Организация тиражирования финансируется за счет средств внебюджетных источников.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые в рамках направления 4 на первом этапе (2011 - 2013 годы) реализации подпрограммы, приведены в приложении N 2 к подпрограмме.

В рамках направления 4 предусматривается ряд мероприятий (мероприятия 14 - 16).

Мероприятие 14 "Разработка и организация тиражирования лицензируемых компьютерных систем автоматизированного проектирования, базирующихся на оригинальных отечественных программно-математических средствах 3-мерного моделирования" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 15 - 17 новых компьютерных систем автоматизированного проектирования, в частности:

отечественного оригинального лицензируемого программного ядра для 3-мерного моделирования;

систем автоматизированного проектирования станков, кузнечно-прессовых машин и инструмента, базирующихся на оригинальных отечественных программно-математических средствах 3-мерного моделирования;

систем автоматизированного проектирования и расчета изделий специального назначения, базирующихся на оригинальных отечественных программно-математических средствах 3-мерного моделирования.

Мероприятие 15 "Разработка и организация тиражирования специализированных компьютерных систем автоматизированного расчета и моделирования свойств сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей машиностроения" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 16 - 18 новых компьютерных систем автоматизированного расчета и моделирования свойств сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей машиностроения, в частности:

систем автоматизированного расчета и моделирования изделий станкоинструментальной промышленности, а также их подсистем, узлов и компонентов;

систем автоматизированного расчета и моделирования изделий специального назначения, а также их подсистем, узлов и компонентов.

Мероприятие 16 "Разработка и организация тиражирования лицензируемых компьютерных систем проектирования, технологической подготовки производства, планирования и управления производством, обеспечения эксплуатации и утилизации сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей машиностроения" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 12 - 14 новых компьютерных систем проектирования, технологической подготовки производства, планирования и управления производством, обеспечения эксплуатации и утилизации сложных изделий, характерных для станкоинструментальной промышленности и других высокотехнологичных отраслей машиностроения.

В рамках направления 5 проекты по созданию новой продукции включают в себя стадию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и стадию организации тиражирования. Стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ концентрируется на создании инструментальных средств для организаций, реализующих научно-техническое, организационно-методическое и кадровое обеспечение технологического перевооружения организаций высокотехнологичных отраслей машиностроения. Создаваемые в рамках проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ инструментальные средства должны основываться на новых научных и (или) научно-технических результатах и представлять собой научную и (или) научно-техническую продукцию в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике". По завершении стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должно быть освоено серийное производство созданных инструментальных средств силами одной или нескольких российских организаций. Организация тиражирования финансируется за счет средств внебюджетных источников.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые в рамках направления 5 на первом этапе (2011 - 2013 годы) реализации подпрограммы, приведены в приложении N 2 к подпрограмме.

Инвестиционный проект по направлению 5 концентрируется на ликвидации основного инфраструктурного дефицита в развитии отечественной станкоинструментальной промышленности - дефицита организаций, разрабатывающих импортозамещающие средства машиностроительного производства и реализующих проекты технологического перевооружения машиностроительных организаций с использованием отечественного механообрабатывающего оборудования (приложение N 3 к подпрограмме).

В рамках направления 5 предусматривается ряд мероприятий (мероприятия 17 - 20).

Мероприятие 17 "Разработка компьютерных систем для разработки и поддержки проектов технологического перевооружения организаций высокотехнологичных отраслей машиностроения" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 13 - 15 компьютерных систем, основанных на новых концепциях, алгоритмах, методиках и типовых проектных решениях для технологического перевооружения организаций высокотехнологичных отраслей машиностроения.

Созданные компьютерные системы должны обеспечить повышение эффективности проектов технологического перевооружения и использования современного технологического оборудования в стратегических машиностроительных организациях машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительном, ракетно-космическом, судостроительном и энергомашиностроительном), а также выполнение государственных программ их технологического развития. Объектами технологического перевооружения должны быть все технологические переделы в литейном, кузнечном, заготовительном, механообрабатывающем, сборочном, электро- и электронно-монтажном производстве, на контрольно-измерительном, испытательном и упаковочном участках высокотехнологичного машиностроительного производства.

Мероприятие 18 "Разработка регламентов проведения ремонта и технического обслуживания технологического оборудования, используемого в высокотехнологичных отраслях машиностроения, а также типовых проектов его модернизации" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 19 - 20 регламентов ремонта и технического обслуживания и типовых проектов модернизации технологического оборудования, используемого в высокотехнологичных отраслях машиностроения.

Регламенты проведения ремонта должны продлить срок и повысить эффективность использования современного технологического оборудования в высокотехнологичных отраслях машиностроения.

Типовые проекты модернизации должны обеспечить использование применяемого в стратегических машиностроительных организациях технологического оборудования, устаревшего морально, но не выработавшего свой физический ресурс. Типовые проекты модернизации концентрируются на наиболее массовых образцах применяемого в машиностроении устаревшего оборудования. Результатом проекта модернизации должно быть придание устаревшему оборудованию функциональных характеристик (производительность, точность, качество обработки), сравнимых с характеристиками конкурентоспособных образцов нового зарубежного и отечественного оборудования.

Мероприятие 19 "Разработка специализированных компьютерных систем для создания и обеспечения центров подготовки и переподготовки кадров организаций, разрабатывающих, производящих и внедряющих наукоемкие средства машиностроительного производства в высокотехнологичных отраслях машиностроения" предусматривает создание в ходе выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 9 - 11 специализированных компьютерных систем для корпоративных учебных центров, организуемых силами станкостроительных и машиностроительных организаций для подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих, техников и специалистов наиболее востребованных в станкоинструментальной промышленности и машиностроении категорий.

В состав специализированных компьютерных систем должны входить следующие элементы:

программно-математические средства проектирования учебно-лабораторной базы корпоративных центров подготовки или переподготовки;

автоматизированные средства разработки программ групповой и индивидуальной подготовки квалифицированных рабочих, техников и специалистов;

экспертные системы для автоматизированного формирования индивидуальных квалификационных требований к рабочим, техникам и специалистам.

Мероприятие 20 "Развитие головных системообразующих технологических организаций станкоинструментальной промышленности" предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение полигона - опытного производства государственного инжинирингового центра", в том числе оснащение государственного инжинирингового центра - головной организации, обеспечивающей научно-техническое развитие отечественного станкостроения и технологическое перевооружение стратегических отраслей машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракетно-космического, судостроительного и энергомашиностроительного) с преимущественным применением конкурентоспособных отечественных импортозамещающих технологий и оборудования. В результате реализации инвестиционного проекта создается производственно-лабораторная база этого центра.

Задачами Государственного инжинирингового центра являются:

планирование, разработка и координация проектов технологического перевооружения крупных стратегических машиностроительных организаций;

отработка на своей базе и внедрение российскими машиностроительными организациями современных производственных технологий;

разработка и организация постановки на серийное производство в организациях отечественной станкоинструментальной промышленности импортозамещающих средств машиностроительного производства.

Для информационного обеспечения проектов технологического перевооружения машиностроительных организаций и деятельности государственного инжинирингового центра планируется с финансированием по направлению "прочие нужды":

приобретение уникальных зарубежных программных систем для автоматизированного проектирования технологических систем и оборудования для машиностроительного производства;

создание центрального многопрофильного и региональных информационных интернет-порталов по технологическому перевооружению машиностроительных организаций, в том числе стратегических, с открытым, регламентированным открытым и закрытым доступом.

На втором этапе реализации подпрограммы (2014 - 2016 годы) определение тематики проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации отдельных мероприятий подпрограммы, является задачей государственного заказчика подпрограммы. Для формирования проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается следующая процедура:

предложения ответственных за развитие стратегических машиностроительных производств государственных заказчиков подпрограммы, экспертных организаций и потребителей продукции станкоинструментальной промышленности направляются в базовую организацию, определенную государственным заказчиком - координатором подпрограммы;

базовая организация проводит предварительную экспертизу и оценку предложений и согласовывает эти предложения с уполномоченным подразделением государственного заказчика подпрограммы;

отобранные предложения выносятся на рассмотрение научно-координационного совета подпрограммы и утверждаются им;

конкурсная документация разрабатывается базовой организацией и уполномоченным подразделением государственного заказчика на основании предложений, утвержденных научно-координационным советом подпрограммы.

При определении тематики конкретных проектов предусматривается решение задач по созданию видов оборудования (технологий), которые в наибольшей степени отвечают следующим критериям:

вероятность покупки оборудования (технологии) на мировом рынке, определяемая по принадлежности оборудования (технологии) к технологиям двойного назначения;

величина спроса на оборудование (технологию) на внутреннем рынке со стороны отечественных потребителей;

релевантность оборудования (технологии) для стратегических машиностроительных организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракетно-космического, судостроительного и энергомашиностроительного);

импортная зависимость Российской Федерации по оборудованию (технологии).

- IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2011 - 2016 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 26480 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 13440 млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 10590 млн. рублей;

капитальные вложения - 2550 млн. рублей;

прочие расходы - 300 млн. рублей.

Средства внебюджетных источников составляют 13040 млн. рублей.

Общий объем расходов федерального бюджета на реализацию подпрограммы определен в ценах соответствующих лет исходя из необходимости выполнения различных проектов в рамках подпрограммы, в том числе исходя из параметров этих проектов (стоимость проекта, планируемое число проектов и срок реализации).

Проекты мероприятий подпрограммы формируются с соблюдением следующих условий:

в части проектов по созданию новой продукции:

тематические проекты по направлениям подпрограммы нацелены на создание импортозамещающих образцов технологических средств машиностроительного производства, прежде всего двойного назначения;

по завершении стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств внебюджетных источников или государственных капитальных вложений должно быть организовано серийное производство (коммерческое тиражирование) созданных технологических средств машиностроительного производства;

объекты разработки в совокупности должны обеспечить основные технологические переделы, критичные для ключевых отраслей машиностроения;

в части капитальных вложений (инвестиций) - проекты должны быть направлены на создание новых мощностей, оснащенных современным специализированным оборудованием прежде всего для производства объектов, созданных в результате выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников приведены в приложении N 4. Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках подпрограммы, приведены в приложении N 5. Объемы инвестиций, необходимых для реализации подпрограммы, приведены в приложении N 6. Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам подпрограммы - в приложении N 7.

- V. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным за формирование и реализацию подпрограммы является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое выступает государственным заказчиком - координатором подпрограммы. Министр промышленности и торговли Российской Федерации является руководителем подпрограммы.

Другим государственным заказчиком подпрограммы выступает Министерство образования и науки Российской Федерации, которое отвечает за реализацию мероприятия 20 "Развитие головных системообразующих технологических организаций станкоинструментальной промышленности", в частности, реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение полигона - опытного производства государственного инжинирингового центра".

Разработчик подпрограммы - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

До начала реализации подпрограммы государственный заказчик - координатор подпрограммы утверждает положение об управлении реализацией подпрограммы.

С целью обеспечения эффективной координации действий организаций, участвующих в реализации подпрограммы, формируется научно-координационный совет подпрограммы, председателем которого является руководитель подпрограммы - Министр промышленности и торговли Российской Федерации. В состав научно-координационного совета подпрограммы входят представители государственных заказчиков подпрограммы, известные ученые и специалисты в области станкостроения и инструментальной техники, а также представители предпринимательского сообщества.

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".

- VI. Оценка социально-экономической

эффективности подпрограммы

К концу 2016 года реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение следующих результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

ликвидация критической зависимости российских стратегических машиностроительных организаций, прежде всего стратегических организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракетно-космического, судостроительного и энергомашиностроительного), от поставки зарубежных технологических средств машиностроительного производства;

обеспечение технологического перевооружения российских стратегических машиностроительных организаций и процесса постоянного воспроизводства и совершенствования применяемых ими технологий производства;

повышение научно-технического и производственного потенциала отечественной станкостроительной и инструментальной промышленности, а также создание в организациях отрасли новых рабочих мест и условий по их дальнейшему кадровому развитию.

Достижение целевых индикаторов и суммарный эффект от реализации подпрограммы обеспечат ее полную окупаемость за счет налогового возврата по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль не позднее конца 2018 года. Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в приложении N 8.

- Приложение N 1

к подпрограмме "Развитие

отечественного станкостроения

и инструментальной промышленности"

на 2011 - 2016 годы федеральной

целевой программы "Национальная

технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

СТАНКОСТРОЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

НА 2011 - 2016 ГОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА"

НА 2007 - 2011 ГОДЫ

──────────────────────────────┬─────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬───────

Показатели и индикаторы   │ Единица │2011 │ 2012 │2013 │ 2014 │2015 │ 2016 │2011 -

│измерения│ год │ год  │ год │ год  │ год │ год  │ 2016

│         │     │      │     │      │     │      │ годы

──────────────────────────────┴─────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────

1.  Количество созданных и

поставленных на серийное

производство новых видов

средств

машиностроительного

производства:

многокоординатные        единиц     -     3      6     9      7     5      30

высокопроизводительные

металлорежущие станки

с числовым программным

управлением,

относящиеся к

технологическому

оборудованию двойного

назначения

кузнечно-прессовые         -"-      -     1      2     2      2     1      8

машины с числовым

программным

управлением,

относящиеся к

технологическому

оборудованию двойного

назначения

системы (модельные         -"-      -     2      3     5      4     3      17

ряды, гаммы,

семейства) наукоемких

комплектующих изделий,

обеспечивающие

производство

оборудования двойного

назначения

измерительное              -"-      -     1      3     4      4     3      15

оборудование двойного

назначения

инструментальные         единиц     -     2      3     4      3     2      14

системы

оборудование двойного      -"-      -     3      5     6      5     3      22

назначения для

изготовления деталей

без механической

обработки

компьютерные системы       -"-      -     7     11     14     8     5      45

автоматизированного

проектирования,

расчета,

моделирования,

технологической

подготовки

производства,

поддержки жизненного

цикла

компьютерные системы       -"-      3     5      4     -      -     -      12

для разработки и

поддержки проектов

технологического

перевооружения

предприятий

высокотехнологичных

отраслей

машиностроения

регламенты проведения    единиц     5     5      6     3      -     -      19

ремонта и технического

обслуживания

технологического

оборудования,

используемого в

высокотехнологичных

отраслях

машиностроения, а

также типовых проектов

его модернизации

специализированные         -"-      3     5      1     -      -     -      9

компьютерные системы

для создания и

обеспечения центров

подготовки и

переподготовки кадров

2.  Введенная мощность на     единиц      -     -      -     15    119   538    672

созданных                 оборудо-

производственных участках вания в

по выпуску разработанных  год

технологических средств

машиностроительного

производства

3.  Годовой объем продукции,    млн.      -     -      -    100    800   3600   4500

выпускаемой на созданных   рублей

производственных участках

(в ценах 2010 года)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 2

к подпрограмме "Развитие

отечественного станкостроения

и инструментальной промышленности"

на 2011 - 2016 годы федеральной

целевой программы "Национальная

технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ,

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ (2011 - 2013 ГОДЫ) РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ

И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА" НА 2007 - 2011 ГОДЫ

───────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────

│   Срок    │              Объем финансирования              │  Разрабатываемые

│реализации │ (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) <*> │      объекты

│           ├──────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┤  (оборудование,

│           │  2011 -  │2011 │2012 │ 2013 │2014 │2015 │ 2016 │    программные

│           │2016 годы │ год │ год │ год  │ год │ год │ год  │     системы)

│           │ - всего  │     │     │      │     │     │      │

───────────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴────────────────────

Направление 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства

механообрабатывающего оборудования"

Мероприятие 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым

программным управлением для механической обработки металлических деталей сложной формы

с погрешностями размеров менее 4 мкм"

1.  Создание 3 и 5-           2011 - 2013    240      74    74     92     -     -     -    гамма из 2 моделей

координатных                 годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   станков

обрабатывающих центров с                 120      37    37     46     -     -     -

гибридной кинематикой

для механической

обработки металлических

деталей сложной формы с

погрешностями размеров

менее 4 мкм

2.  Разработка и              2011 - 2013    230      70    72     88     -     -     -    гамма из 3 моделей

технологическое              годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   станков

обеспечение серийного                    115      35    36     44     -     -     -

производства гаммы

токарно-фрезерных

высокоточных

обрабатывающих центров с

числовым программным

управлением наклонной

компоновки для обработки

деталей сложной формы с

погрешностями менее 4

мкм

3.  Создание гаммы            2011 - 2013     40      10    12     18     -     -     -    гамма из 2 моделей

прецизионных токарно-        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   станков

шлифовальных станков для                  20       5     6     9      -     -     -

обработки сфер запорной

аппаратуры

продуктопроводов с

погрешностями менее +/-

4 мкм

4.  Создание гаммы            2011 - 2013     50      14    16     20     -     -     -    гамма из 2 моделей

ультрапрецизионных           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   станков

круглошлифовальных                        25       7     8     10     -     -     -

станков с числовым

программным управлением

5.  Создание 4-координатного  2011 - 2013     50      14    16     20     -     -     -    многоцелевой

обрабатывающего центра с     годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   обрабатывающий

горизонтальным шпинделем                  25       7     8     10     -     -     -    центр

для обработки деталей

200 x 200 x 200 мм с

погрешностями менее +/-

4 мкм

6.  Создание гаммы            2011 - 2013    110      38    38     34     -     -     -    гамма из 3 моделей

резьбошлифовальных           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   станков

станков особо высокой                     55      19    19     17     -     -     -

точности

7.  Создание прецизионного    2011 - 2013    230      70    72     88     -     -     -    тяжелый

обрабатывающего центра       годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   прецизионный

модульной конструкции                    115      35    36     44     -     -     -    обрабатывающий

для обработки особо                                                                    центр

крупных деталей с

погрешностями менее +/-

4 мкм

Итого по мероприятию 1              950      290   300   360     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

475      145   150   180     -     -     -

Мероприятие 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым

программным управлением для электрофизической, электрохимической, лучевой и струйной обработки

деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 10 мкм"

8.  Создание гаммы            2011 - 2013    160      48    50     62     -     -     -    гамма из 3 моделей

электроэрозионных 5-         годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   станков

координатных проволочно-                  80      24    25     31     -     -     -

вырезных станков с

точностью обработки до

+/- 5 мкм

9.  Создание прецизионного    2011 - 2013    110      32    34     44     -     -     -    прецизионный

электроэрозионного           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   электроэрозионный

шлифовального станка для                  55      16    17     22     -     -     -    шлифовальный станок

обработки деталей

сложной формы с

погрешностями размеров

менее 10 мкм

10.  Создание                  2011 - 2013    152      46    48     58     -     -     -    электроэрозионный

электроэрозионного           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   5-координатный

копировально-                             76      23    24     29     -     -     -    копировально-

прошивочного станка с                                                                  прошивочный станок

числовым программным

управлением с 2

горизонтальными осями

вращения с точностью

обработки до +/- 5 мкм

11.  Создание                  2011 - 2013    152      46    48     58     -     -     -    технологический

технологического             годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   комплекс для

комплекса с числовым                      76      23    24     29     -     -     -    плазменного

программным управлением                                                                упрочнения

для прецизионной

плазменной резки,

упрочнения рабочих

поверхностей и

поверхностного

плазменного напыления

защитных покрытий на

штампы и пресс-формы

12.  Создание                  2011 - 2013    186      58    60     68     -     -     -    гидроструйная

минигидроструйной            годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   установка

установки для                             93      29    30     34     -     -     -

прецизионной резки

тонких многослойных

композиционных

материалов, металлов и

керамики

Итого по мероприятию 2              760      230   240   290     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

380      115   120   145     -     -     -

Мероприятие 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для обработки

деталей с погрешностями размеров менее 100 нм"

13.  Создание гаммы токарных   2011 - 2013    290      86    92    112     -     -     -    гамма из 3 моделей

станков с числовым           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   станков

программным управлением                  145      43    46     56     -     -     -

для твердого алмазного

точения деталей

диаметром до 200 мм и

длиной до 500 мм с

погрешностями размеров и

формы менее 100 нм

14.  Создание технологии и     2011 - 2013    196      60    62     74     -     -     -    токарно-

специального                 годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   шлифовальный

ультрапрецизионного                       98      30    31     37     -     -     -    оптический станок

станка для обработки

матриц линз Френеля

15.  Разработка и              2011 - 2013    274      84    86    104     -     -     -    гамма из 2 моделей

технологическое              годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   станков

обеспечение серийного                    137      42    43     52     -     -     -

производства семейства

многокоординатных

ультрапрецизионных

станков с числовым

программным управлением

для алмазного точения и

магнитореологической

доводки асферических

внеосевых оптических

деталей

Итого по мероприятию 3              760      230   240   290     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

380      115   120   145     -     -     -

Мероприятие 4 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства специализированного

оборудования для прецизионной размерной механической обработки деталей сложной формы

из неметаллических материалов"

16.  Разработка технологии и   2011 - 2013    136      44    42     50     -     -     -    ультрапрецизионный

оборудования для             годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   шлифовальный станок

ультрапрецизионного                       68      22    21     25     -     -     -

пластичного резания

хрупких материалов

(кварц, кремний,

германий и др.) с

использованием

непрерывной

электролитической правки

мелкодисперсного

шлифовального круга во

время обработки

17.  Создание гаммы токарных   2011 - 2013    292      90    92    110     -     -     -    гамма из 3 моделей

станков с числовым           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   станков

программным управлением                  146      45    46     55     -     -     -

для прецизионной

размерной обработки

оболочек двойной

кривизны из керамических

материалов

18.  Разработка 5-             2011 - 2013    172      56    54     62     -     -     -    многоцелевой

координатного                годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   обрабатывающий

обрабатывающего центра                    86      28    27     31     -     -     -    центр

со специальной

инструментальной

оснасткой для

механообработки

крупногабаритных деталей

из полимерных

композитных материалов,

дерева и пластмасс

19.  Создание прецизионного    2011 - 2013    160      50    52     58     -     -     -    многоцелевой

5-координатного              годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   обрабатывающий

обрабатывающего центра                    80      25    26     29     -     -     -    центр

для обработки графитовых

электродов для

электроэрозионных

координатно-прошивных

станков

Итого по мероприятию 4              760      240   240   280     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

380      120   120   140     -     -     -

Мероприятие 5 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым

программным управлением для высокоточной обработки деталей методами пластического

деформирования"

20.  Разработка и              2011 - 2013    150      46    48     56     -     -     -    гамма из 3 моделей

технологическое              годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   молотов

обеспечение серийного                     75      23    24     28     -     -     -

производства гаммы

бесшаботных молотов с

энергией удара от 4 до

250 кДж с компьютерным

управлением

21.  Создание гаммы            2011 - 2013    150      46    48     56     -     -     -    гамма из 3 моделей

высокоточных                 годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   листогибочных

гидравлических                            75      23    24     28     -     -     -    прессов

листогибочных прессов с

числовым программным

управлением усилием от

50 до 2000 тонн с

контурным управлением

22.  Создание гаммы            2011 - 2013    164      50    52     62     -     -     -    гамма из 2 моделей

высокоскоростных             годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   координатно-

прецизионных                              82      25    26     31     -     -     -    пробивных прессов

координатно-пробивных

прессов с числовым

программным управлением

23.  Создание                  2011 - 2013     96      30    32     34     -     -     -    магнитно-импульсная

многофункциональной          годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   установка

магнитно-импульсной                       48      15    16     17     -     -     -

установки с числовым

программным управлением

24.  Разработка оборудования   2011 - 2013     84      26    26     32     -     -     -    установка для

для формообразования         годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   формообразования

деталей из жаропрочных                    42      13    13     16     -     -     -

сплавов на основе титана

и никеля методами

пластической деформации

25.  Разработка и              2011 - 2013    116      32    34     50     -     -     -    гамма из 2 моделей

технологическое              годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   прессов

обеспечение серийного                     58      16    17     25     -     -     -

производства гаммы

гидравлических прессов

тройного действия с

числовым программным

управлением для точной

объемной штамповки

Итого по мероприятию 5              760      230   240   290     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

380      115   120   145     -     -     -

Мероприятие 6 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства гибких модульных систем,

унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения

в высокотехнологичных отраслях машиностроения"

26.  Разработка гибкой         2011 - 2013     90      28    28     34     -     -     -    гибкая модульная

модульной                    годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   производственная

производственной системы                  45      14    14     17     -     -     -    система

для

высокопроизводительной

обработки глубоких

отверстий в деталях и

агрегатах атомного

энергомашиностроения

27.  Создание гаммы            2011 - 2013    120      36    38     46     -     -     -    гамма из 3 моделей

прецизионных                 годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   тяжелых

высокоскоростных                          60      18    19     23     -     -     -    электрошпинделей

электрошпинделей для

тяжелых обрабатывающих

центров

28.  Создание гаммы угловых и  2011 - 2013    124      38    38     48     -     -     -    гамма из 3 моделей

линейных                     годы        ---      ---   --    ---    ---   ---   ---   угловых и 3 моделей

преобразователей                          62      19    19     24     -     -     -    линейных оптических

субмикронной точности                                                                  преобразователей -

для комплектации                                                                       абсолютных датчиков

прецизионного                                                                          угла поворота и

многокоординатного                                                                     перемещения

механообрабатывающего

оборудования

29.  Создание гаммы            2011 - 2013     86      26    26     34     -     -     -    гамма из 3

прецизионных глобусных       годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   глобусных столов

столов для 5-                             43      13    13     17     -     -     -

координатных

обрабатывающих центров

30.  Создание гаммы мобильных  2011 - 2013     56      16    16     24     -     -     -    гамма из 2 моделей

роботов для финишной         годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   мобильных роботов

обработки и                               28       8     8     12     -     -     -

неразрушающего контроля

крупногабаритных

листовых

машиностроительных

металлоконструкций

31.  Создание гаммы            2011 - 2013    100      30    32     38     -     -     -    гамма из 3 моделей

прецизионных комплектных     годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   вращательных и 3

цифровых вращательных и                   50      15    16     19     -     -     -    линейных

линейных гидроприводов                                                                 гидроприводов

для

механообрабатывающего

оборудования с числовым

программным управлением

32.  Создание гаммы            2011 - 2013     76      22    24     30     -     -     -    гамма из 3 моделей

прецизионных безлюфтовых     годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   редукторов

редукторов для                            38      11    12     15     -     -     -

поворотных осей станков

и технологических

роботов

33.  Создание гаммы            2011 - 2013     76      24    24     28     -     -     -    гамма из 2 моделей

аэростатических линейных     годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   линейных

направляющих, радиальных                  38      12    12     14     -     -     -    направляющих, 3

и упорных подшипников                                                                  моделей радиальных

для сверхпрецизионных                                                                  и 3 моделей упорных

станков, обеспечивающих                                                                подшипников

точность обработки в

нанометровом диапазоне

34.  Создание гаммы            2011 - 2013     32      10    14     8      -     -     -    гамма из пяти

прецизионных                 годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   моделей

роликовинтовых передач                    16       5     7     4      -     -     -    роликовинтовых

для                                                                                    передач

механообрабатывающего

оборудования

Итого по мероприятию 6              760      230   240   290     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

380      115   120   145     -     -     -

Мероприятие 7 "Разработка средств измерения размеров, формы и параметров качества поверхности, обеспечивающих

производство прецизионного механообрабатывающего оборудования"

35.  Создание гаммы            2011 - 2013    144      44    46     54     -     -     -    гамма из 2 моделей

прецизионных аппаратно-      годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   аппаратно-

программных комплексов                    72      22    23     27     -     -     -    программных

для адаптивного                                                                        комплексов

активного контроля

геометрических

параметров изделий в

процессе обработки на

станках с числовым

программным управлением

36.  Разработка и              2011 - 2013    230      70    72     88     -     -     -    гамма из 3 моделей

технологическая              годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   координатно-

подготовка серийного                     115      35    36     44     -     -     -    измерительных машин

производства гаммы

универсальных

координатно-

измерительных машин с

высокой степенью

автоматизации для

обеспечения производства

прецизионного

механообрабатывающего

оборудования

37.  Создание                  2011 - 2013     78      22    24     32     -     -     -    прибор для контроля

ультрапрецизионного          годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   параметров размеров

прибора для измерения                     39      11    12     16     -     -     -    и формы тел

некруглости,                                                                           вращения

нецилиндричности,

неплоскостности и

шероховатости

поверхностей особоточных

деталей из непрозрачных

материалов

38.  Создание гаммы            2011 - 2013     90      28    28     34     -     -     -    гамма из 2 моделей

аппаратно-программных        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   балансировочных

комплексов для                            45      14    14     17     -     -     -    комплексов

статической и

динамической

балансировки

высокоскоростных

шпинделей

39.  Создание технологии и     2011 - 2013    148      46    50     52     -     -     -    технологический

оборудования для             годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   комплекс для

производства оптических                   74      23    25     26     -     -     -    производства

линеек для прецизионного                                                               прецизионных

механообрабатывающего                                                                  оптических линеек

оборудования

Итого по мероприятию 7              690      210   220   260     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

345      105   110   130     -     -     -

Итого по направлению 1              5440    1660  1720   2060    -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

2720     830   860   1030    -     -     -

Направление 2 "Разработка и технологическое обеспечение

серийного производства механообрабатывающего инструмента"

Мероприятие 8 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного

высокопроизводительного режущего инструмента с геометрически определенной режущей кромкой

из металлических и неметаллических материалов"

40.  Разработка технологии и   2011 - 2013    114      34    36     44     -     -     -    технологический

оборудования для             годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   комплекс для

производства монолитного                  57      17    18     22     -     -     -    производства

инструмента из твердых                                                                 твердосплавного

сплавов,                                                                               инструмента

модифицированных

нанопорошками карбидов

тугоплавких металлов

41.  Разработка оборудования   2011 - 2013     64      18    20     26     -     -     -    технологический

для выпуска инструмента      годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   комплекс для

в результате вторичной                    32       9    10     13     -     -     -    производства

переработки изношенного                                                                инструмента на

режущего инструмента и                                                                 основе его

штамповой оснастки с                                                                   вторичной

использованием процессов                                                               переработки

электрошлакового

переплава и

модифицирования расплава

наноструктурированными

порошками тугоплавких

сплавов

42.  Разработка гаммы          2011 - 2013     90      28    28     34     -     -     -    гамма из не менее

цельнотвердосплавного        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   чем 12 моделей

режущего инструмента с                    45      14    14     17     -     -     -    цельнотвердосплавно-

износостойкими                                                                         го режущего

покрытиями для обработки                                                               инструмента

легких сплавов,

титановых сплавов,

жаропрочных и

нержавеющих сталей

43.  Разработка гаммы          2011 - 2013     96      28    30     38     -     -     -    гамма из не менее

прецизионного                годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   чем 12 моделей

малоразмерного                            48      14    15     19     -     -     -    режущего

высокопроизводительного                                                                инструмента из

режущего инструмента из                                                                кубического нитрида

синтетических                                                                          бора

сверхтвердых материалов

на основе

наноструктурированного

кубического нитрида бора

44.  Создание гаммы            2011 - 2013     90      28    30     32     -     -     -    гамма из не менее

специального зуборезного     годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   чем 12 моделей

инструмента с                             45      14    15     16     -     -     -    специального

высокопрочными                                                                         зуборезного

нанопокрытиями для                                                                     инструмента

обработки крупных

зубчатых деталей на

многокоординатном

оборудовании

45.  Создание                  2011 - 2013    116      34    36     46     -     -     -    гамма из 2

автоматизированного          годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   автоматизированных

оборудования с числовым                   58      17    18     23     -     -     -    установок для

программным управлением                                                                упрочнения

для комбинированного                                                                   инструмента

упрочнения и нанесения

износостойких покрытий

на режущий инструмент из

твердых сплавов,

инструментальных сталей

и режущей керамики

Итого по мероприятию 8              570      170   180   220     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

285      85    90    110     -     -     -

Мероприятие 9 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного

высокопроизводительного абразивного режущего инструмента"

46.  Создание гаммы            2011 - 2013    110      34    34     42     -     -     -    гамма из не менее

специального                 годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   чем 5 моделей

высокопроизводительного                   55      17    17     21     -     -     -    алмазного

алмазного инструмента с                                                                правильного

точностью профиля до 2                                                                 инструмента

мкм для прецизионной

правки шлифовальных

кругов в

автоматизированных

системах

47.  Создание гаммы алмазного  2011 - 2013    120      38    38     44     -     -     -    гамма из не менее

инструмента на               годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   чем 5 моделей

металлической связке,                     60      19    19     22     -     -     -    алмазного

технологии и                                                                           прецизионного

оборудования для                                                                       инструмента.

высокопроизводительного                                                                Станок для

электрохимического                                                                     электрохимического

шлифования                                                                             шлифования

труднообрабатываемых

материалов

48.  Разработка гаммы          2011 - 2013     90      28    28     34     -     -     -    гамма из не менее

отрезного                    годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   чем 5 моделей

сверхмелкодисперсного                     45      14    14     17     -     -     -    отрезного алмазного

алмазного абразивного                                                                  абразивного

инструмента для                                                                        инструмента.

прецизионного резания                                                                  Технологический

особо твердых хрупких                                                                  комплекс для

материалов, создание                                                                   производства

технологии и                                                                           сверхмелкодисперсно-

оборудования для его                                                                   го алмазного

производства                                                                           абразивного

инструмента

Итого по мероприятию 9              320      100   100   120     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

160      50    50     60     -     -     -

Мероприятие 10 "Разработка средств измерения формы и размеров, обеспечивающих производство прецизионного

механообрабатывающего инструмента"

49.  Создание аппаратно-       2011 - 2013    160      50    50     60     -     -     -    гамма из 3 видов

программных комплексов       годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   аппаратно-

для автоматизированного                   80      25    25     30     -     -     -    программных

измерения                                                                              комплексов

зубообрабатывающего

инструмента

50.  Создание                  2011 - 2013     50      16    16     18     -     -     -    автоматизированная

автоматизированной           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   система

системы для статической                   25       8     8     9      -     -     -    балансировки

и динамической                                                                         инструмента

балансировки

высокоскоростного

осевого режущего и

вспомогательного

инструмента

51.  Создание измерительного   2011 - 2013    110      34    34     42     -     -     -    измерительный

комплекса для                годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   комплекс для

автоматизированной                        55      17    17     21     -     -     -    автоматической

настройки вне станка                                                                   настройки

инструментальных наладок                                                               инструмента вне

для высокоскоростных и                                                                 станка

прецизионных

обрабатывающих центров с

числовым программным

управлением

Итого по мероприятию 10              320      100   100   120     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

160      50    50     60     -     -     -

Итого по направлению 2              1210     370   380   460     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

605      185   190   230     -     -     -

Направление 3 "Разработка и технологическое обеспечение

серийного производства оборудования для изготовления высокоточных деталей сложной

формы без применения механообработки"

Мероприятие 11 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления

деталей из композиционных материалов"

52.  Создание гаммы            2011 - 2013    230      72    76     82     -     -     -    гамма из 3 моделей

выкладочных головок и        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   выкладочных головок

шпулярников для                          115      36    38     41     -     -     -    и соответствующих

автоматизированных                                                                     им шпулярников

комплексов для

изготовления деталей из

полимерных

композиционных

материалов методом

выкладки

53.  Создание оборудования     2011 - 2013     50      16    18     16     -     -     -    технологический

для изготовления             годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   комплекс для

термостабильных                           25       8     9     8      -     -     -    производства

корпусных деталей                                                                      термостабильных

металлорежущих станков                                                                 корпусных деталей

из материалов с высокими                                                               металлорежущих

демпфирующими свойствами                                                               станков

на основе минерал-

полимерных композитов

54.  Разработка раскройного    2011 - 2013     90      28    30     32     -     -     -    форматно-

центра с числовым            годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   раскроечный центр с

программным управлением                   45      14    15     16     -     -     -    числовым

для раскроя тканых                                                                     программным

материалов и полимерных                                                                управлением

композиционных препрегов

с их маркировкой

55.  Создание станка для 3-    2011 - 2013    140      44    46     50     -     -     -    станок с числовым

мерного плетения             годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   программным

конструкций из                            70      22    23     25     -     -     -    управлением для 3-

композиционных волокон                                                                 мерного плетения

для изготовления деталей                                                               конструкций из

сложной формы                                                                          композиционных

волокон

Итого по мероприятию 11              510      160   170   180     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

255      80    85     90     -     -     -

Мероприятие 12 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для высокоточного

литья деталей сложной формы из металлических и неметаллических материалов"

56.  Создание гаммы            2011 - 2013    240      70    78     92     -     -     -    гамма из 3 моделей

автоматических               годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   автоматических

комплексов литья под                     120      35    39     46     -     -     -    литейных комплексов

давлением на базе машин

литья под давлением с

усилием запирания 6300

кН, 10000 кН и 35000 кН

57.  Создание плавильно-       2011 - 2013    170      40    56     74     -     -     -    комплекс для

заливочного формующего       годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   полужидкой

комплекса на базе                         85      20    28     37     -     -     -    штамповки отливок

турбоиндукционных печей                                                                из композиционных

для получения фасонных                                                                 материалов

отливок из

композиционных

материалов методом

тиксолитья

58.  Создание гаммы вакуумных  2011 - 2013    290      100   96     94     -     -     -    гамма из 2 моделей

автоматизированных           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   вакуумных

комплексов для получения                 145      50    48     47     -     -     -    автоматизированных

широкой номенклатуры                                                                   комплексов

высокоточных отливок из                                                                высокоточного литья

поликристаллических                                                                    поликристаллических

материалов и                                                                           материалов и

интерметаллидов                                                                        интерметаллидов

700      210   230   260     -     -     -

Итого по мероприятию 12              ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

350      105   115   130     -     -     -

Мероприятие 13 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления

готовых деталей    и функциональных прототипов методами послойного синтеза"

59.  Создание                  2011 - 2013    150      42    50     58     -     -     -

автоматизированной           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

установки для                             75      21    25     29     -     -     -

выращивания в вакууме

точных титановых

заготовок силовых

деталей имплантацией и

послойным синтезом

электронным лучом

60.  Создание гаммы установок  2011 - 2013     60      18    20     22     -     -     -

для быстрого                 годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

производства сложных                      30       9    10     11     -     -     -

прототипов деталей

методом послойного

отвердевания полимеров

Итого по мероприятию 13              210      60    70     80     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

105      30    35     40     -     -     -

Итого по направлению III             1420     430   470   520     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

710      215   235   260     -     -     -

Направление 4 "Разработка и организация тиражирования компьютерных систем

обеспечения жизненного цикла (от разработки до утилизации) высокотехнологичной

машиностроительной продукции"

Мероприятие 14 "Разработка и организация тиражирования лицензируемых компьютерных систем автоматизированного

проектирования, базирующихся на оригинальных отечественных программно-математических средствах

3-мерного моделирования"

61.  Создание отечественного   2011 - 2013    1380     440   440   500     -     -     -    лицензируемое

лицензируемого               годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   программно-

программно-                              690      220   220   250     -     -     -    математическое ядро

математического ядра 3-                                                                3-мерного

мерного моделирования                                                                  моделирования

как базы для

компьютерных систем

автоматизированного

проектирования сложной

машиностроительной

продукции

Итого по мероприятию 14              1380     440   440   500     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

690      220   220   250     -     -     -

Мероприятие 15 "Разработка и организация тиражирования специализированных компьютерных систем

автоматизированного расчета и моделирования свойств сложных изделий, характерных для

высокотехнологичных отраслей машиностроения"

62.  Разработка программной    2011 - 2013     24       8     8     8      -     -     -    тиражируемая в

системы                      годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированного                       12       4     4     4      -     -     -    продукта

проектирования средств                                                                 программная система

автоматики на элементах

высокотемпературной

струйной техники

63.  Разработка программной    2011 - 2013     20       4     8     8      -     -     -    тиражируемая в

системы                      годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированного                       10       2     4     4      -     -     -    продукта

проектирования винтовых,                                                               программная система

шарико- и роликовинтовых

передач для

механообрабатывающего

оборудования

64.  Создание системы          2011 - 2013     16       6     6     4      -     -     -    тиражируемая в

автоматизированного          годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

проектирования режущих                    8        3     3     2      -     -     -    продукта

инструментов с фасонной                                                                программная система

производящей

поверхностью и режущей

кромкой в виде винтовой

линии

65.  Создание программной      2011 - 2013     44      14    14     16     -     -     -    тиражируемая в

системы                      годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированного                       22       7     7     8      -     -     -    продукта

проектирования,                                                                        программная система

моделирования и расчета

зубчатых передач

различных типов и

зуборезного инструмента

66.  Разработка компьютерной   2011 - 2013     28       8    10     10     -     -     -    тиражируемая в

системы расчета              годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

электромагнитных полей                    14       4     5     5      -     -     -    продукта

сложных изделий,                                                                       программная система

характерных для

высокотехнологичных

отраслей машиностроения

67.  Разработка                2011 - 2013     32      10    10     12     -     -     -    тиражируемая в

автоматизированной           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

системы расчета и                         16       5     5     6      -     -     -    продукта

проектирования штампов                                                                 программная система

холодной листовой

штамповки

68.  Разработка компьютерной   2011 - 2013     30      10    10     10     -     -     -    тиражируемая в

системы                      годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированной                        15       5     5     5      -     -     -    продукта

поддержки инженерных                                                                   программная система

решений при

проектировании пресс-

форм для литья

термопластов под

давлением на

термопластавтоматах

69.  Разработка компьютерной   2011 - 2013     66      20    24     22     -     -     -    тиражируемая в

системы расчета              годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

прочностных свойств                       33      10    12     11     -     -     -    продукта

(статический анализ),                                                                  программная система

термоупругости,

устойчивости и

усталостной прочности

сложных изделий,

характерных для

высокотехнологичных

отраслей машиностроения

70.  Разработка системы        2011 - 2013     30      10    10     10     -     -     -    тиражируемая в

расчета и моделирования      годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

электрических кабельных                   15       5     5     5      -     -     -    продукта

трасс и трубопроводных                                                                 программная система

систем для сложных

изделий, характерных для

высокотехнологичных

отраслей машиностроения

Итого по мероприятию 15              290      90    100   100     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

145      45    50     50     -     -     -

Мероприятие 16 "Разработка и организация тиражирования лицензируемых компьютерных систем проектирования,

технологической подготовки производства, планирования и управления производством, обеспечения

эксплуатации и утилизации сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей

машиностроения"

71.  Создание программной      2011 - 2013    110      34    36     40     -     -     -    тиражируемая в

системы для                  годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированной                        55      17    18     20     -     -     -    продукта

разработки управляющих                                                                 программная

программ для всех типов                                                                система, включающая

оборудования с числовым                                                                в себя не менее 25

программным управлением,                                                               вариантов

базирующейся на                                                                        постпроцессоров для

оригинальных                                                                           различных моделей

отечественных                                                                          систем с числовым

программно-                                                                            программным

математических средствах                                                               управлением и

оборудования с

числовым

программным

управлением

72.  Разработка компьютерной   2011 - 2013     50      16    16     18     -     -     -    тиражируемая в

системы оперативно-          годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

календарного                              25       8     8     9      -     -     -    продукта

планирования и                                                                         программная система

диспетчерского контроля

производства (российской

MES-системы) сложных

изделий, характерных для

высокотехнологичных

отраслей машиностроения

73.  Разработка лицензируемой  2011 - 2013     64      20    22     22     -     -     -    тиражируемая в

отечественной                годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

компьютерной системы                      32      10    11     11     -     -     -    продукта

информационной поддержки                                                               программная система

системы качества при

производстве сложных

изделий, характерных для

высокотехнологичных

отраслей машиностроения

74.  Разработка                2011 - 2013     56      18    18     20     -     -     -    тиражируемая в

автоматизированной           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

системы поддержки                         28       9     9     10     -     -     -    продукта

принятия решений в                                                                     программная система

процессе технологической

подготовки производства

сложного

механообрабатывающего

оборудования и

инструмента

Итого по мероприятию 16              280      88    92    100     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

140      44    46     50     -     -     -

Итого по направлению 4              1950     618   632   700     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

975      309   316   350     -     -     -

Направление 5 "Создание институциональных и кадровых условий для модернизации,

воспроизводства и развития машиностроительных технологий, прежде всего двойного назначения,

востребованных организациями высокотехнологичных отраслей машиностроения"

Мероприятие 17 "Разработка компьютерных систем для разработки и поддержки проектов технологического

перевооружения предприятий высокотехнологичных отраслей машиностроения"

75.  Создание электронной      2011 - 2013     68      18    18     32     -     -     -    тиражируемая в

интерактивной                годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

межотраслевой                             34       9     9     16     -     -     -    продукта

информационной базы-                                                                   программная система

справочника по

прогрессивным

технологиям,

технологическому

оборудованию,

инструменту, средствам

измерений и программному

обеспечению для

машиностроения

76.  Разработка компьютерной   2011 - 2013     72      22    22     28     -     -     -    тиражируемая в

системы для                  годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированной                        36      11    11     14     -     -     -    продукта

информационной и                                                                       программная система

методической поддержки

технологического аудита

основных видов

машиностроительных

производств

стратегических отраслей

промышленности

77.  Разработка лицензируемой  2011 - 2013     48      14    14     20     -     -     -    тиражируемая в

отечественной                годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированной                        24       7     7     10     -     -     -    продукта

компьютерной системы                                                                   программная система

стандартизации,

нормирования,

регламентирования и

нормоконтроля бизнес-

процессов

машиностроительных

предприятий

судостроительной отрасли

78.  Разработка лицензируемой  2011 - 2013     48      14    14     20     -     -     -    тиражируемая в

отечественной                годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированной                        24       7     7     10     -     -     -    продукта

компьютерной системы                                                                   программная система

стандартизации,

нормирования,

регламентирования и

нормоконтроля бизнес-

процессов

машиностроительных

предприятий ракетно-

космической отрасли

79.  Разработка лицензируемой  2011 - 2013     48      14    14     20     -     -     -    тиражируемая в

отечественной                годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированной                        24       7     7     10     -     -     -    продукта

компьютерной системы                                                                   программная система

стандартизации,

нормирования,

регламентирования и

нормоконтроля бизнес-

процессов

машиностроительных

предприятий

авиастроительной отрасли

80.  Разработка лицензируемой  2011 - 2013     48      14    14     20     -     -     -    тиражируемая в

отечественной                годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

автоматизированной                        24       7     7     10     -     -     -    продукта

компьютерной системы                                                                   программная система

стандартизации,

нормирования,

регламентирования и

нормоконтроля бизнес-

процессов

машиностроительных

предприятий атомной

отрасли

81.  Разработка системы        2011 - 2013    100      28    28     44     -     -     -    тиражируемая в

автоматизированного          годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

проектирования                            50      14    14     22     -     -     -    продукта

специальной инженерной                                                                 программная система

инфраструктуры

машиностроительных

предприятий

82.  Разработка системы        2011 - 2013     50      14    14     22     -     -     -    тиражируемая в

автоматизированного          годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

проектирования систем и                   25       7     7     11     -     -     -    продукта

средств прецизионной                                                                   программная система

климатизации

высокотехнологичных

машино- и

приборостроительных

производств, в том числе

термоконстантных и

сверхчистых цехов

83.  Разработка системы        2011 - 2013     48      14    14     20     -     -     -    тиражируемая в

автоматизированного          годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

проектирования                            24       7     7     10     -     -     -    продукта

метрологических                                                                        программная система

лабораторий и

отраслевого технического

контроля

машиностроительных

предприятий

Итого по мероприятию 17              530      152   152   226     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

265      76    76    113     -     -     -

Мероприятие 18 "Разработка регламентов проведения ремонта и технического обслуживания технологического

оборудования, используемого в высокотехнологичных отраслях машиностроения, а также типовых

проектов его модернизации"

84.  Разработка типовых        2011 - 2013     44      14    16     14     -     -     -    рабочие проекты

проектов модернизации        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   модернизации 3

наиболее массовых видов                   22       7     8     7      -     -     -    моделей токарных

токарных станков                                                                       станков

85.  Разработка типовых        2011 - 2013     44      14    14     16     -     -     -    рабочие проекты

проектов модернизации        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   модернизации 3

наиболее массовых видов                   22       7     7     8      -     -     -    моделей фрезерных

фрезерных станков                                                                      станков

86.  Разработка типовых        2011 - 2013     44      14    16     14     -     -     -    рабочие проекты

проектов модернизации        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   модернизации 3

наиболее массовых видов                   22       7     8     7      -     -     -    моделей

отечественных и                                                                        многоцелевых

импортных многоцелевых                                                                 обрабатывающих

обрабатывающих центров                                                                 центров

87.  Разработка типовых        2011 - 2013     44      14    14     16     -     -     -    рабочие проекты

проектов модернизации        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   модернизации 3

наиболее массовых видов                   22       7     7     8      -     -     -    моделей

шлифовальных станков                                                                   шлифовальных

станков

88.  Разработка типовых        2011 - 2013     44      14    16     14     -     -     -    рабочие проекты

проектов модернизации        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   модернизации 3

наиболее массовых видов                   22       7     8     7      -     -     -    моделей

зубообрабатывающих                                                                     зубообрабатывающих

станков                                                                                станков

89.  Разработка типовых        2011 - 2013     56      18    20     18     -     -     -    рабочие проекты

проектов модернизации        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   модернизации 3

наиболее массовых видов                   28       9    10     9      -     -     -    моделей кузнечно-

кузнечно-прессовых машин                                                               прессовых машин для

для горячей обработки                                                                  горячей обработки

материалов                                                                             материалов

90.  Разработка типовых        2011 - 2013     56      18    20     18     -     -     -    рабочие проекты

проектов модернизации        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   модернизации 3

наиболее массовых видов                   28       9    10     9      -     -     -    моделей кузнечно-

кузнечно-прессовых машин                                                               прессовых машин для

для холодной обработки                                                                 холодной обработки

материалов                                                                             материалов

91.  Разработка типовых        2011 - 2013     64      24    26     14     -     -     -    рабочие проекты

проектов модернизации        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   модернизации 3

наиболее массовых видов                   32      12    13     7      -     -     -    моделей литейных

литейных машин                                                                         машин

92.  Разработка типовых        2011 - 2013     56      18    20     18     -     -     -    рабочие проекты

проектов модернизации        годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   модернизации 3

наиболее массовых видов                   28       9    10     9      -     -     -    моделей

технологического                                                                       технологического

оборудования для                                                                       оборудования для

термообработки,                                                                        термообработки,

электрохимической и                                                                    электрохимической

электрофизической                                                                      и электро-

модификации, нанесения                                                                 физической

покрытий                                                                               модификации,

нанесения покрытий

93.  Разработка компьютерной   2011 - 2013     50      16    18     16     -     -     -    тиражируемая в

информационной системы       годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

учета и планирования                      25       8     9     8      -     -     -    продукта

технического                                                                           программная система

обслуживания и ремонта

технологического

оборудования,

используемого в

высокотехнологичных

отраслях машиностроения

94.  Создание компьютерной     2011 - 2013     36      12    14     10     -     -     -    тиражируемая в

автоматизированной           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

системы для разработки                    18       6     7     5      -     -     -    продукта

регламентов ремонта и                                                                  программная система

технического

обслуживания

металлорежущих станков

95.  Создание компьютерной     2011 - 2013     36      12    12     12     -     -     -    тиражируемая в

автоматизированной           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

системы для разработки                    18       6     6     6      -     -     -    продукта

регламентов ремонта и                                                                  программная система

технического

обслуживания кузнечно-

прессовых машин

96.  Создание компьютерной     2011 - 2013     36      12    14     10     -     -     -    тиражируемая в

автоматизированной           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

системы для разработки                    18       6     7     5      -     -     -    продукта

регламентов ремонта и                                                                  программная система

технического

обслуживания литейного

оборудования

Итого по мероприятию 18              610      200   220   190     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

305      100   110    95     -     -     -

Мероприятие 19 "Разработка специализированных компьютерных систем для создания и обеспечения центров

подготовки и переподготовки кадров предприятий, разрабатывающих, производящих и внедряющих

наукоемкие средства машиностроительного производства в высокотехнологичных отраслях

машиностроения"

97.  Разработка                2011 - 2013     52      12    24     16     -     -     -    тиражируемая в

специализированной           годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

компьютерной системы для                  26       6    12     8      -     -     -    продукта

создания учебных                                                                       программная система

программных систем и

интерактивных

технических руководств

на основе объемных

геометрических моделей и

средств виртуальной

реальности

98.  Разработка лицензируемой  2011 - 2013     46      10    22     14     -     -     -    тиражируемая в

экспертной системы для       годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

информационной поддержки                  23       5    11     7      -     -     -    продукта

проектирования учебных                                                                 программная система

центров

машиностроительных и

станкостроительных

предприятий, внедряющих

современное

отечественное

технологическое

оборудование

99.  Создание лицензируемой    2011 - 2013     44      10    20     14     -     -     -    тиражируемая в

экспертной системы для       годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

информационной поддержки                  22       5    10     7      -     -     -    продукта

разработки учебно-                                                                     программная система

методического

обеспечения центров

подготовки

высококвалифицированных

рабочих на предприятиях,

разрабатывающих,

производящих и

внедряющих наукоемкие

импортозамещающие

средства

машиностроительного

производства в

высокотехнологичных

отраслях машиностроения

100. Создание лицензируемой    2011 - 2013     32       8    14     10     -     -     -    тиражируемая в

экспертной системы для       годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

информационной поддержки                  16       4     7     5      -     -     -    продукта

разработки и реализации                                                                программная система

программ переподготовки

и повышения квалификации

кадров

машиностроительных и

станкостроительных

предприятий, внедряющих

современное

отечественное

технологическое

оборудование

101. Разработка и внедрение    2011 - 2013     86      20    40     26     -     -     -    тиражируемая в

глобальной программной       годы        ---      ---   ---   ---    ---   ---   ---   качестве рыночного

системы для                               43      10    20     13     -     -     -    продукта

дистанционного обучения                                                                программная система

без отрыва от

производства рабочих и

специалистов

машиностроительных и

станкостроительных

предприятий

Итого по мероприятию 19              260      60    120    80     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

130      30    60     40     -     -     -

Итого по направлению 5              1400     412   492   496     -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

700      206   246   248     -     -     -

Итого по подпрограмме              11420    3490  3694   4236    -     -     -

---      ---   ---   ---    ---   ---   ---

5710    1745  1847   2118    -     -     -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> В числителе указан общий объем финансирования, в знаменателе - объем финансирования за счет средств федерального бюджета.

- Приложение N 3

к подпрограмме "Развитие

отечественного станкостроения

и инструментальной промышленности"

на 2011 - 2016 годы федеральной

целевой программы "Национальная

технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА"

НА 2007 - 2011 ГОДЫ

────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────

Мероприятие         │     Проект     │  Получатель   │           Капитальные вложения            │   Ожидаемые   │   Мощность

│                │  капитальных  │(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) │  результаты   │ создаваемого

│                │   вложений    │                    <*>                    │               │ производства

│                │               ├──────────┬────────────────────────────────┤               │

│                │               │  2011 -  │          в том числе           │               │

│                │               │2016 годы ├────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤               │

│                │               │ - всего  │2011│2012 │2013│2014│2015 │2016 │               │

│                │               │          │год │ год │год │год │ год │ год │               │

────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴───────────────┴────────────────

1.  Мероприятие 1           техническое       международное     410      -     -    -   205   123   82   производство      50 единиц в

"Разработка и           перевооружение      открытое        ---                     ---   ---   ---  разработанных         год

технологическое         механосборочного   акционерное      150                      75   45    30   обрабатывающих

обеспечение серийного   участка по          общество                                                 центров

производства            производству         "Седин"

оборудования с          обрабатывающих   (г. Краснодар)

числовым программным    центров с

управлением для         числовым

механической обработки  программным

металлических деталей   управлением для

сложной формы с         механической

погрешностями размеров  обработки

менее 4 мкм"            металлических

деталей сложной

формы с

погрешностями

размеров менее 4

мкм <**>

2.  Мероприятие 2           техническое         открытое        210      -     -    -   105   63    42   производство      50 единиц в

"Разработка и           перевооружение     акционерное      ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

технологическое         механосборочного    общество         80                      40   24    16   разработанных

обеспечение серийного   участка для       "Савеловский                                               лазерных

производства            производства      машинострои-                                               комплексов

оборудования с          прецизионных     тельный завод"

числовым программным    многокоорди-       (г. Кимры,

управлением для         натных лазерных     Тверская

электрофизической,      станков <**>        область)

электрохимической,

лучевой и струйной

обработки деталей

сложной формы с

погрешностями размеров

менее 10 мкм"

3.                          техническое         открытое        180      -     -    -    90   54    36   производство     200 единиц в

перевооружение     акционерное      ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

механосборочного    общество         70                      35   21    14   разработанных

участка для       "Астраханский                                              электроэрозион-

производства      станкострои-                                               ных станков

прецизионных     тельный завод"

электроэрозион-  (г. Астрахань)

ных станков <**>

4.  Мероприятие 3           техническое         открытое        305      -     -    -   152   92    61   производство      12 единиц в

"Разработка и           перевооружение     акционерное      ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

технологическое         механосборочного    общество        100                      50   30    20   разработанных

обеспечение серийного   участка для          "САСТА"                                                 ультрапреци-

производства            производства       (г. Сасово,                                               зионных станков

оборудования для        ультрапрецизион-    Рязанская

обработки деталей с     ных токарных        область)

погрешностями размеров  станков для

менее 100 нм"           обработки

деталей с

погрешностями

размеров менее

100 нм <**>

5.  Мероприятие 4           техническое         открытое        270      -     -    -   136   80    54   производство      50 единиц в

"Разработка и           перевооружение     акционерное      ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

технологическое         механосборочного    общество         75                      38   22    15   разработанных

обеспечение серийного   участка для          "САСТА"                                                 специализиро-

производства            производства       (г. Сасово,                                               ванных станков

специализированного     специализирован-    Рязанская

оборудования для        ного                 область)

прецизионной размерной  оборудования

механической обработки  для прецизионной

деталей сложной формы   размерной

из неметаллических      механической

материалов"             обработки

деталей сложной

формы из природ-

ного камня и

конструкционной

керамики <**>

6.  Мероприятие 5           техническое         открытое        260      -     -    -   130   78    52   производство     200 единиц в

"Разработка и           перевооружение     акционерное      ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

технологическое         механосборочного  общество "СП       80                      40   24    16   разработанных

обеспечение серийного   участка для       "Донпрессмаш"                                              комплексов для

производства            производства        (г. Азов,                                                листовой

оборудования с          прецизионного      Ростовская                                                обработки

числовым программным    оборудования для    область)

управлением для         высокоточной

высокоточной обработки  обработки

деталей методами        листовых деталей

пластического           методами

деформирования"         пластического

деформирования

<**>

7.  Мероприятие 6           техническое         открытое        340      -     -    -   170   102   68   производство     500 единиц в

"Разработка и           перевооружение     акционерное      ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

технологическое         механосборочного    общество        100                      50   30    20   разработанных

обеспечение серийного   участка для       "Савеловский                                               прецизионных

производства гибких     производства      машинострои-                                               высокоско-

модульных систем,       прецизионных     тельный завод"                                              ростных

унифицированных         высокоскоростных   (г. Кимры,                                                электрошпинде-

агрегатов и             электрошпинделей    Тверская                                                 лей

комплектующих изделий   для тяжелых         область)

для специального        обрабатывающих

станкостроения в        центров <**>

высокотехнологичных

отраслях

машиностроения"

8  Мероприятие 7           техническое         открытое        240      -     -    -   120   72    48   производство      20 единиц в

"Разработка средств     перевооружение     акционерное      ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

измерения размеров,     механосборочно-     общество         70                      35   21    14   разработанных

формы и параметров      го участка для   "НИИизмерения"                                              координатно-

качества поверхности,   производства       (г. Москва)                                               измерительных

обеспечивающих          координатно-                                                                 машин

производство            измерительных

прецизионного           машин <**>

механообрабатывающего

оборудования"

Итого по мероприятиям направления 1                  2215     -     -    -   1108  664   443

-----                    ----  ---   ---

725                     363   217   145

9  Мероприятие 8           техническое         открытое        290      -     -    -   147   88    55   производство      20 единиц в

"Разработка и           перевооружение     акционерное      ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

технологическое         механосборочно-     общество         90                      47   28    15   разработанных

обеспечение серийного   го участка для     "ЦНИИТМАШ"                                                вакуумно-

производства            производства       (г. Москва)                                               плазменных

прецизионного           вакуумно-                                                                    установок

высокопроизводительно-  плазменных

го режущего             установок для

инструмента с           упрочнения

геометрически режущей   режущего,

определенной кромкой    штампового и

из металлических и      мерительного

неметаллических         инструмента <**>

материалов"

290      -     -    -   147   88    55

Итого по мероприятиям направления 2                  ---                     ---   ---   ---

90                      47   28    15

10. Мероприятие 11          техническое        федеральное      240      -     -    -   120   72    48   производство      50 единиц в

"Разработка и           перевооружение   государственное    ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

технологическое         механосборочного    унитарное        70                      35   21    14   разработанных

обеспечение серийного   участка для        предприятие                                               выкладочных

производства            производства         "ЦАГИ"                                                  головок

оборудования для        выкладочных      (г. Жуковский,

изготовления деталей    головок <**>       Московская

из композиционных                           область)

материалов"

11. Мероприятие 12          техническое      открытое           310      -     -    -   155   93    62   производство      50 единиц в

"Разработка и           перевооружение   акционерное        ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

технологическое         механосборочного общество           100                      50   30    20   разработанных

обеспечение серийного   участка для      "Электромехани-                                             комплектов

производства            производства     ка" (г. Ржев,                                               литейного

оборудования для        автоматизиро-    Тверская                                                    оборудования

высокоточного литья     ванного          область)

деталей сложной формы   литейного

из металлических и      оборудования

неметаллических         <**>

материалов"

12. Мероприятие 13          техническое      открытое           260      -     -    -   130   78    52   производство      20 единиц в

"Разработка и           перевооружение   акционерное        ---                     ---   ---   ---  вновь                 год

технологическое         механосборочного общество            80                      40   24    16   разработанных

обеспечение серийного   участка для      "Электромехани-                                             установок

производства            производства     ка" (г. Ржев,                                               лазерноселек-

оборудования для        установок        Тверская                                                    тивного

изготовления готовых    лазерного        область)                                                    спекания

деталей и               селективного

функциональных          спекания

прототипов методами     прецизионных

послойного синтеза"     металлических и

керамических

деталей <**>

Итого по мероприятиям направления 3                  810      -     -    -   405   243   162

---                     ---   ---   ---

250                     125   75    50

13. Мероприятие 20          техническое      государственное    1685    500   600  585   -     -     -   обеспечение:      30 единиц в

"Развитие головных      перевооружение   образовательное    ----    ---   ---  ---                   разработки            год

системообразующих       полигона -         учреждение       1485    400   500  585                   проектов

технологических         опытного           Московский                                                технологичес-

организаций             производства     государственный                                             кого

станкоинструментальной  Государственного   технический                                               перевооружения

промышленности"         инжинирингового    университет                                               машинострои-

центра <***>        "Станкин"                                                тельных

(г. Москва)                                               предприятий;

проектов          25 единиц в

создания              год

технологичес-

кого

оборудования

Итого по мероприятиям направления 5                  1685    500   600  585   -     -     -

----    ---   ---  ---

1485    400   500  585

Всего                                 5000    500   600  585  1660  995   660

----    ---   ---  ---  ----  ---   ---

2550    400   500  585  535   320   210

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> В числителе указывается сумма капитальных вложений из всех источников, в знаменателе - капитальные вложения из федерального бюджета.

<**> Расходы на разработку проектной документации финансируются за счет средств внебюджетных источников.

<***> Расходы на разработку проектной документации финансируются за счет средств федерального бюджета.

- Приложение N 4

к подпрограмме "Развитие

отечественного станкостроения

и инструментальной промышленности"

на 2011 - 2016 годы федеральной

целевой программы "Национальная

технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ

И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

БАЗА" НА 2007 - 2011 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────

Финансирование           │  2011 -  │             В том числе

│2016 годы ├─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────

│ - всего  │2011 │ 2012 │2013 │ 2014 │2015 │2016

│          │ год │ год  │ год │ год  │ год │ год

────────────────────────────────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────

Всего                                 26480    4090   4394  4921   5580  4255  3240

в том числе:

средства федерального бюджета     13440    2245   2447  2803   2495  1950  1500

из них:

научно-исследовательские     10590    1745   1847  2118   1960  1630  1290

и опытно-конструкторские

работы

прочие нужды                  300      100   100    100    -      -     -

капитальные вложения          2550     400   500    585   535    320   210

средства внебюджетных             13040    1845   1947  2118   3085  2305  1740

источников

из них:

научно-исследовательские     10590    1745   1847  2118   1960  1630  1290

и опытно-конструкторские

работы

прочие нужды                   -        -     -      -     -      -     -

капитальные вложения          2450     100   100     -    1125   675   450

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 5

к подпрограмме "Развитие

отечественного станкостроения

и инструментальной промышленности"

на 2011 - 2016 годы федеральной

целевой программы "Национальная

технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ

РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА"

НА 2007 - 2011 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────

Наименование     │   2011 - 2016 годы    │        2011 год        │       2012 год        │        2013 год        │       2014 год         │       2015 год        │       2016 год

мероприятия     ├─────┬──────────┬──────┼─────┬───────────┬──────┼─────┬──────────┬──────┼─────┬───────────┬──────┼─────┬───────────┬──────┼─────┬──────────┬──────┼─────┬──────────┬────────

│всего│средства  │сред- │всего│средства   │сред- │всего│средства  │сред- │всего│средства   │сред- │всего│средства   │сред- │всего│средства  │сред- │всего│средства  │сред-

│     │федераль- │ства  │     │федераль-  │ства  │     │федераль- │ства  │     │федераль-  │ства  │     │федераль-  │ства  │     │федераль- │ства  │     │федераль- │ства

│     │ного      │вне-  │     │ного       │вне-  │     │ного      │вне-  │     │ного       │вне-  │     │ного       │вне-  │     │ного      │вне-  │     │ного      │вне-

│     │бюджета   │бюд-  │     │бюджета    │бюд-  │     │бюджета   │бюд-  │     │бюджета    │бюд-  │     │бюджета    │бюд-  │     │бюджета   │бюд-  │     │бюджета   │бюд-

│     ├─────┬────┤жетных│     ├──────┬────┤жетных│     ├─────┬────┤жетных│     ├──────┬────┤жетных│     ├─────┬─────┤жетных│     ├─────┬────┤жетных│     ├─────┬────┤жетных

│     │НИОКР│про-│источ-│     │НИОКР │про-│источ-│     │НИОКР│про-│источ-│     │НИОКР │про-│источ-│     │НИОКР│про- │источ-│     │НИОКР│про-│источ-│     │НИОКР│про-│источ-

│     │     │чие │ников │     │      │чие │ников │     │     │чие │ников │     │      │чие │ников │     │     │чие  │ников │     │     │чие │ников │     │     │чие │ников

│     │     │нуж-│<*>   │     │      │нуж-│<*>   │     │     │нуж-│<*>   │     │      │нуж-│<*>   │     │     │нуж- │<*>   │     │     │нуж-│<*>   │     │     │нуж-│<*>

│     │     │ды  │      │     │      │ды  │      │     │     │ды  │      │     │      │ды  │      │     │     │ды   │      │     │     │ды  │      │     │     │ды  │

│     │     │    │      │     │      │    │      │     │     │    │      │     │      │    │      │     │     │     │      │     │     │    │      │     │     │    │

─────────────────────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┴────┴────────

Направление 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего оборудования"

Всего                10300 5150   -    5150  1660   830    -    830   1720   860   -    860   2060   1030   -    1030  1850  925    -     925   1650   825   -     825  1360   680   -     680

в том числе:

мероприятие 1         1800  900   -    900    290   145    -    145   300    150   -    150    360   180    -    180   320   160    -     160   290    145   -     145  240    120   -     120

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

оборудования с

числовым программным

управлением для

механической

обработки

металлических

деталей сложной

формы с

погрешностями

размеров менее 4

мкм"

мероприятие 2         1440  720   -    720    230   115    -    115   240    120   -    120    290   145    -    145   260   130    -     130   230    115   -     115  190    95    -     95

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

оборудования с

числовым программным

управлением для

электрофизической,

электрохимической,

лучевой и струйной

обработки деталей

сложной формы с

погрешностями

размеров менее 10

мкм"

мероприятие 3         1440  720   -    720    230   115    -    115   240    120   -    120    290   145    -    145   260   130    -     130   230    115   -     115  190    95    -     95

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

оборудования для

обработки деталей с

погрешностями

размеров менее 100

нм"

мероприятие 4         1440  720   -    720    240   120    -    120   240    120   -    120    280   140    -    140   260   130    -     130   230    115   -     115  190    95    -     95

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

специализированного

оборудования для

прецизионной

размерной

механической

обработки деталей

сложной формы из

неметаллических

материалов"

мероприятие 5         1440  720   -    720    230   115    -    115   240    120   -    120    290   145    -    145   260   130    -     130   230    115   -     115  190    95    -     95

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

оборудования с

числовым программным

управлением для

высокоточной

обработки деталей

методами

пластического

деформирования"

мероприятие 6         1440  720   -    720    230   115    -    115   240    120   -    120    290   145    -    145   260   130    -     130   230    115   -     115  190    95    -     95

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства гибких

модульных систем,

унифицированных

агрегатов и

комплектующих

изделий для

специального

станкостроения в

высокотехнологичных

отраслях

машиностроения"

мероприятие 7         1300  650   -    650    210   105    -    105   220    110   -    110    260   130    -    130   230   115    -     115   210    105   -     105  170    85    -     85

"Разработка средств

измерения размеров,

формы и параметров

качества

поверхности,

обеспечивающих

производство

прецизионного

механообрабатывающе-

го оборудования"

Направление 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего инструмента"

Всего                 2260 1130   -    1130   370   185    -    185   380    190   -    190    460   230    -    230   410   205    -     205   360    180   -     180  280    140   -     140

в том числе:

мероприятие 8         1080  540   -    540    170    85    -     85   180    90    -     90    220   110    -    110   200   100    -     100   170    85    -     85   140    70    -     70

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

прецизионного

высокопроизводитель-

ного режущего

инструмента с

геометрически

определенной режущей

кромкой из

металлических и

неметаллических

материалов"

мероприятие 9         600   300   -    300    100    50    -     50   100    50    -     50    120    60    -     60   110    55    -      55    90    45    -     45    80    40    -     40

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

прецизионного

высокопроизводитель-

ного абразивного

режущего

инструмента"

мероприятие 10        580   290   -    290    100    50    -     50   100    50    -     50    120    60    -     60   100    50    -      50   100    50    -     50    60    30    -     30

"Разработка средств

измерения формы и

размеров,

обеспечивающих

производство

прецизионного

механообрабатывающе-

го инструмента"

Направление 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления

высокоточных деталей сложной формы без применения механообработки"

Всего                 2670 1335   -    1335   430   215    -    215   470    235   -    235    520   260    -    260   470   235    -     235   420    210   -     210  360    180   -     180

в том числе:

мероприятие 11        960   480   -    480    160    80    -     80   170    85    -     85    180    90    -     90   170    85    -      85   150    75    -     75   130    65    -     65

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

оборудования для

изготовления деталей

из композиционных

материалов"

мероприятие 12        1320  660   -    660    210   105    -    105   230    115   -    115    260   130    -    130   230   115    -     115   210    105   -     105  180    90    -     90

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

оборудования для

высокоточного литья

деталей сложной

формы из

металлических и

неметаллических

материалов"

мероприятие 13        390   195   -    195    60     30    -     30    70    35    -     35    80     40    -     40    70    35    -      35    60    30    -     30    50    25    -     25

"Разработка и

технологическое

обеспечение

серийного

производства

оборудования для

изготовления готовых

деталей и

функциональных

прототипов методами

послойного синтеза"

Направление 4 "Разработка и организация тиражирования компьютерных систем обеспечения жизненного цикла (от разработки до утилизации)

высокотехнологичной машиностроительной продукции"

Всего                 3710 1855   -    1855   618   309    -    309   632    316   -    316    700   350    -    350   690   345    -     345   590    295   -     295  480    240   -     240

в том числе:

мероприятие 14        2550 1275   -    1275   440   220    -    220   440    220   -    220    500   250    -    250   460   230    -     230   400    200   -     200  310    155   -     155

"Разработка и

организация

тиражирования

лицензируемых

компьютерных систем

автоматизированного

проектирования,

базирующихся на

оригинальных

отечественных

программно-

математических

средствах 3-мерного

моделирования"

мероприятие 15        510   255   -    255    90     45    -     45   100    50    -     50    100    50    -     50    90    45    -      45    70    35    -     35    60    30    -     30

"Разработка и

организация

тиражирования

специализированных

компьютерных систем

автоматизированного

расчета и

моделирования

свойств сложных

изделий, характерных

для высокотехноло-

гичных отраслей

машиностроения"

мероприятие 16        650   325   -    325    88     44    -     44    92    46    -     46    100    50    -     50   140    70    -      70   120    60    -     60   110    55    -     55

"Разработка и

организация

тиражирования

лицензируемых

компьютерных систем

проектирования,

технологической

подготовки

производства,

планирования и

управления

производством,

обеспечения

эксплуатации и

утилизации сложных

изделий, характерных

для высокотехноло-

гичных отраслей

машиностроения"

Направление 5 "Создание институциональных и кадровых условий для модернизации, воспроизводства и развития машиностроительных технологий,

прежде всего двойного назначения, востребованных предприятиями высокотехнологичных отраслей машиностроения"

Всего                 2540 1120  300   1120   512   206   100   206   592    246  100   246    596   248   100   248   500   250    -     250   240    120   -     120  100    50    -     50

в том числе:

мероприятие 17        890   445   -    445    152    76    -     76   152    76    -     76    226   113    -    113   200   100    -     100   120    60    -     60    40    20    -     20

"Разработка

компьютерных систем

для разработки и

поддержки проектов

технологического

перевооружения

предприятий

высокотехнологичных

отраслей

машиностроения"

мероприятие 18        950   475   -    475    200   100    -    100   220    110   -    110    190    95    -     95   220   110    -     110    60    30    -     30    60    30    -     30

"Разработка

регламентов

проведения ремонта и

технического

обслуживания

технологического

оборудования,

используемого в

высокотехнологичных

отраслях

машиностроения, а

также типовых

проектов его

модернизации"

мероприятие 19        400   200   -    200    60     30    -     30   120    60    -     60    80     40    -     40    80    40    -      40    60    30    -     30    -      -    -      -

"Разработка

специализированных

компьютерных систем

для создания и

обеспечения центров

подготовки и

переподготовки

кадров предприятий,

разрабатывающих,

производящих и

внедряющих

наукоемкие средства

машиностроительного

производства в

высокотехнологичных

отраслях

машиностроения"

мероприятие 20        300    -   300    -     100    -    100    -    100     -   100    -     100    -    100    -     -     -     -      -     -      -    -      -    -      -    -      -

"Развитие головных

системообразующих

технологических

организаций

станкоинструменталь-

ной промышленности"

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> За счет средств внебюджетных источников финансируются технологическое обеспечение серийного производства (постановка созданной продукции на серийное производство), организация тиражирования созданных компьютерных систем и объектов интеллектуальной собственности.

- Приложение N 6

к подпрограмме "Развитие

отечественного станкостроения

и инструментальной промышленности"

на 2011 - 2016 годы федеральной

целевой программы "Национальная

технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА"

НА 2007 - 2011 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

───────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────

Наименование       │ 2011 - 2016 годы │    2011 год     │    2012 год     │    2013 год     │    2014 год     │     2015 год    │     2016 год

мероприятия        ├─────┬─────┬──────┼────┬─────┬──────┼────┬─────┬──────┼────┬─────┬──────┼────┬─────┬──────┼────┬─────┬──────┼────┬─────┬────────

│все- │сред-│сред- │все-│сред-│сред- │все-│сред-│сред- │все-│сред-│сред- │все-│сред-│сред- │все-│сред-│сред- │все-│сред-│сред-

│го   │ства │ства  │го  │ства │ства  │го  │ства │ства  │го  │ства │ства  │го  │ства │ства  │го  │ства │ства  │го  │ства │ства

│     │феде-│вне-  │    │феде-│вне-  │    │феде-│вне-  │    │феде-│вне-  │    │феде-│вне-  │    │феде-│вне-  │    │феде-│вне-

│     │раль-│бюд-  │    │раль-│бюд-  │    │раль-│бюд-  │    │раль-│бюд-  │    │раль-│бюд-  │    │раль-│бюд-  │    │раль-│бюд-

│     │ного │жетных│    │ного │жетных│    │ного │жетных│    │ного │жетных│    │ного │жетных│    │ного │жетных│    │ного │жетных

│     │бюд- │источ-│    │бюд- │источ-│    │бюд- │источ-│    │бюд- │источ-│    │бюд- │источ-│    │бюд- │источ-│    │бюд- │источ-

│     │жета │ников │    │жета │ников │    │жета │ников │    │жета │ников │    │жета │ников │    │жета │ников │    │жета │ников

───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┴────────

Направление 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего оборудования"

Всего                      2215   725   1490   -    -      -     -     -     -     -     -     -    1108  363   745   664   217   447   443   145    298

в том числе:

мероприятие 1              410   150   260    -    -      -     -     -     -     -     -     -    205   75    130   123   45    78     82   30     52

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства

оборудования с числовым

программным управлением

для механической

обработки металлических

деталей сложной формы с

погрешностями размеров

менее 4 мкм"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

мероприятие 2              390   150   240    -    -      -     -     -     -     -     -     -    195   75    120   117   45    72     78   30     48

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства

оборудования с числовым

программным управлением

для электрофизической,

электрохимической,

лучевой и струйной

обработки деталей

сложной формы с

погрешностями размеров

менее 10 мкм"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

мероприятие 3              305   100   205    -    -      -     -     -     -     -     -     -    152   50    102    92   30    62     61   20     41

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства

оборудования для

обработки деталей с

погрешностями размеров

менее 100 нм"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

мероприятие 4              270   75    195    -    -      -     -     -     -     -     -     -    136   38    98     80   22    58     54   15     39

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства

специализированного

оборудования для

прецизионной размерной

механической обработки

деталей сложной формы из

неметаллических

материалов"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

мероприятие 5              260   80    180    -    -      -     -     -     -     -     -     -    130   40    90     78   24    54     52   16     36

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства

оборудования с числовым

программным управлением

для высокоточной

обработки деталей

методами пластического

деформирования"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

мероприятие 6              340   100   240    -    -      -     -     -     -     -     -     -    170   50    120   102   30    72     68   20     48

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства гибких

модульных систем,

унифицированных

агрегатов и

комплектующих изделий

для специального

станкостроения в

высокотехнологичных

отраслях машиностроения"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

мероприятие 7              240   70    170    -    -      -     -     -     -     -     -     -    120   35    85     72   21    51     48   14     34

"Разработка средств

измерения размеров,

формы и параметров

качества поверхности,

обеспечивающих

производство

прецизионного

механообрабатывающего

оборудования"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

Направление 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего инструмента"

Всего                       290   90    200    -    -      -     -     -     -     -     -     -    147   47    100    88   28    60     55   15     40

в том числе:

мероприятие 8              290   90    200    -    -      -     -     -     -     -     -     -    147   47    100    88   28    60     55   15     40

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства

прецизионного

высокопроизводительного

режущего инструмента с

геометрически

определенной режущей

кромкой из металлических

и неметаллических

материалов"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

Направление 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства

оборудования для изготовления высокоточных деталей сложной формы без применения механообработки"

Всего                       810   250   560    -    -      -     -     -     -     -     -     -    405   125   280   243   75    168   162   50     112

в том числе:

мероприятие 11             240   70    170    -    -      -     -     -     -     -     -     -    120   35    85     72   21    51     48   14     34

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства

оборудования для

изготовления деталей из

композиционных

материалов"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

мероприятие 12             310   100   210    -    -      -     -     -     -     -     -     -    155   50    105    93   30    63     62   20     42

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства

оборудования для

высокоточного литья

деталей сложной формы из

металлических и

неметаллических

материалов"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

мероприятие 13             260   80    180    -    -      -     -     -     -     -     -     -    130   40    90     78   24    54     52   16     36

"Разработка и

технологическое

обеспечение серийного

производства

оборудования для

изготовления готовых

деталей и функциональных

прототипов методами

послойного синтеза"

(государственный

заказчик - Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации)

Направление 5 "Создание институциональных и кадровых условий для модернизации, воспроизодства и развития

машиностроительных технологий, прежде всего двойного назначения, востребованных организациями высокотехологичных отраслей машиностроения"

Всего                      1685  1485   200   500  400    100   600   500   100   585   585    -     -     -     -     -     -     -     -     -      -

в том числе:

мероприятие 20 "Развитие  1685  1485   200   500  400    100   600   500   100   585   585    -     -     -     -     -     -     -     -     -      -

головных

системообразующих

технологических

организаций

станкоинструментальной

промышленности"

(государственный

заказчик - Министерство

образования и науки

Российской Федерации)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 7

к подпрограмме "Развитие

отечественного станкостроения

и инструментальной промышленности"

на 2011 - 2016 годы федеральной

целевой программы "Национальная

технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКАЗЧИКАМ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

СТАНКОСТРОЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

НА 2011 - 2016 ГОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА"

НА 2007 - 2011 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────

│ 2011 -  │           В том числе

│  2016   ├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────

│ годы -  │2011 │2012 │2013 │2014│2015 │2016

│  всего  │ год │ год │ год │год │ год │год

────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Всего                                 11955   1845  1947  2218  2495 1950  1500

из них:

научно-исследовательские     10590   1745  1847  2118  1960 1630  1290

и опытно-конструкторские

работы

прочие нужды                  300     100   100   100   -     -    -

капитальные вложения         1065      -     -     -   535   320  210

Министерство образования и науки Российской Федерации

Всего                                 1485     400   500   585   -     -    -

из них капитальные           1485     400   500   585   -     -    -

вложения

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 8

к подпрограмме "Развитие

отечественного станкостроения

и инструментальной промышленности"

на 2011 - 2016 годы федеральной

целевой программы "Национальная

технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

СТАНКОСТРОЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

НА 2011 - 2016 ГОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА"

НА 2007 - 2011 ГОДЫ

Основным предметом мероприятий подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы (далее - подпрограмма) является создание и постановка на серийное производство новой инновационной рыночной продукции - технологического оборудования и специальных программных систем, относящихся к технологическим средствам машиностроительного производства.

Эффективность участия в реализации подпрограммы государства определяется бюджетной эффективностью подпрограммы, рассчитываемой путем сопоставления расхода средств федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов. Учитывая, что налоговые поступления напрямую зависят от объемов выпуска и реализации созданной в результате подпрограммы рыночной продукции, положительная бюджетная эффективность подпрограммы является косвенным подтверждением достижения целей подпрограммы.

Расчет бюджетной эффективности выполняется в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и поступлений к показателям 2010 года - года разработки подпрограммы, предшествующего программному периоду (2011 - 2016 годы).

Приведение денежных показателей (расходов и поступлений) к показателям 2010 года производится путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого  определяется по классической формуле сложных процентов:

,

где:

E - годовая норма дисконтирования;

i - порядковый номер шага расчетного периода от 0-го до i-го шага, а именно:

0 - базовый (начальный) шаг (год);

2 - 1-й шаг, следующий за базовым шагом;

3 - 2-й шаг, следующий за 1-м шагом, и т.д.

В качестве годовой нормы дисконтирования принимается ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, равная к моменту составления настоящей методики 7,75 процента. Соответственно этому в примере расчета бюджетной эффективности принято E = 0,0775.

Для расчета совокупных доходов бюджета учитываются следующие составляющие налоговых поступлений, приведенные при следующих допущениях к процентным нормам от объема реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции:

18 процентов - норма бюджетных поступлений от налога на добавленную стоимость;

2 процента - норма бюджетных поступлений от налога на прибыль (вычисляется исходя из базовой ставки налога на прибыль в размере 20 процентов и прогнозируемой рентабельности вновь созданной в результате подпрограммы продукции в размере 10 процентов);

4 процента - норма бюджетных поступлений от страховых взносов и налога на доходы физических лиц (вычисляется исходя из принятой оценки отчислений на уплату страховых взносов и налога на доходы физических лиц в размере 40 процентов от фонда оплаты труда, а также из оценки доли фонда оплаты труда в объеме реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции в размере 10 процентов);

0,9 процента - норма бюджетных поступлений от таможенных сборов (вычисляется исходя из оценки средней ставки ввозных таможенных пошлин на импортную комплектацию для вновь созданной в результате подпрограммы продукции 6 процентов, а также из оценки доли стоимости импортной комплектации в объеме реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции в размере 15 процентов).

Поступления от налога на имущество не учитываются в связи с его малостью и сложностью расчета остаточной стоимости накапливаемого и неравномерно амортизируемого вновь созданного имущества по годам реализации подпрограммы.

Таким образом, совокупные доходы бюджетов всех уровней от реализации подпрограммы ежегодно оцениваются как 24,9 процента (18% + 2% + 4% + 0,9%) от годового объема реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции.

Бюджетная эффективность подпрограммы, достигнутая к m-му году, в период реализации подпрограммы (с 2011 по 2016 год включительно, m = 1...6) определяется по формуле в миллионах рублей:

.

Начиная с 2017 года (m > 6), учитывая завершение расходов федерального бюджета на реализацию подпрограммы, бюджетная эффективность вычисляется как:

,

где:

- коэффициент дисконтирования, определяемый по приведенной выше формуле сложных процентов;

- объем реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции в i-м году, млн. рублей;

- расходы федерального бюджета на реализацию подпрограммы в i-м году, млн. рублей.

Срок окупаемости подпрограммы - это период полного возврата средств федерального бюджета, который определяется как период от начала подпрограммы до года, по результатам которого бюджетная эффективность становится неотрицательной, оставаясь неотрицательной до конца реализации подпрограммы.

Индекс доходности средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета, полученных от реализации подпрограммы за расчетный период, к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период.

Формулы, приведенные в настоящей методике, должны быть пересмотрены соответствующим образом:

при изменении величины ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации;

при изменении ставок налогов на добавленную стоимость, на прибыль, на доходы физических лиц, а также норм отчислений страховых взносов;

при существенном изменении ставок ввозных таможенных пошлин на импортную комплектацию, используемую при производстве вновь созданной в результате подпрограммы продукции.